PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA MIASTA I GMINY MIROSŁAWIEC

na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008–2011

Projekt

Zleceniodawca; Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec

Autorzy; mgr inż. chem. Józef Polkowski

+ Zespół

Warszawa  2004 r.

SPIS TREŚCI

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.4.7. 3.4.8 3.4.9.3.5. 3.5.1 3.5.2 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.9.1 3.9.2 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. 8. 9. | ## CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawy prawne opracowania Programu Cel i zakres opracowania Podstawowe zadania i cele w polityce ekologicznej państwa Terminologia Wykaz wykorzystanych materiałów CHARAKTERYSTYKA GMINY MIROSŁAWIEC Dane ogólne Demografia Gospodarka rolna Przemysł Usługi Zagospodarowanie turystyczne CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY Ukształtowanie terenu Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne Surowce mineralne Charakterystyka elementów przyrody ożywionej Charakterystyka ogólna szaty roślinnej Lasy Obszar chronionego krajobrazu Rezerwaty przyrody Pomniki przyrody Użytki ekologiczne Zieleń miejska Zespoły parkowo-dworskie Grunty orne chronione Wody powierzchniowe Rzeki Jeziora Wody podziemne Powietrze atmosferyczne Gleba Klimat akustyczny. Promieniowanie elektromagnetyczne. Klimat akustyczny Pola elektromagnetyczne INFRASTRUKTURA GMINY I JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO Zaopatrzenie ludności w wodę Gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMATYCZNEGO ZADANIA DLA GMINY WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I STRATEGII ROZWOJU POWIATU WAŁECKIEGO PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PÓŹNIEJSZE ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA | 4 4 5. 7 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 23 25 25 26 28 28 31 32 33 33 38 38 39 41 44 45 48. 49 49 50 52 52 54 59 63 69 73 79 82. |
| --- | --- | --- |

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Mapa fizyczna gminy Mirosławiec w skali 1:50.000.

Zał. 3.1. Wykaz drzew o parametrach pomników przyrody

Zał. 9.1.  Referat konferencyjny A. Malarza  „Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska dla dwóch grup beneficjentów : samorządów i przedsiębiorców”

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Podstawy formalno-prawne wykonania pracy.

Przedmiotem opracowania  jest Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Mirosławiec w powiecie wałeckim (województwo zachodnio-pomorskie). Wykonanie pracy jest obowiązkiem ustawowym. 	Ustawa „Prawo ochrony środowiska” wprowadza obowiązek sporządzania przez Ministra Środowiska polityki ekologicznej państwa, a przez sejmiki województw oraz rady powiatów i gmin -  „programów ochrony środowiska” uwzględniających podstawowe kierunki i zadania polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do ich terenu. Przepis ten określa istotny kierunek działań wszystkich tych organów w odniesieniu do szeroko pojętej problematyki zagospodarowania przestrzennego i ochrony zasobów i walorów przyrody. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska, w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, programy winny być uchwalane w drodze aktu prawa miejscowego.

Ustawowo zostały również określone terminy uchwalenia miejscowych programów ochrony środowiska. Dla powiatów był to termin nieprzekraczalny - 30 grudzień 2003 r. a dla gmin 30 czerwiec 2004 r . W praktyce wszystkie terminy uległy co najmniej pólrocznemu opóźnieniu.

Wspomniana wyżej ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jedną z podstawowych  takich zasad jest dostosowanie form zagospodarowania do predyspozycji środowiska przyrodniczego tak, aby nie naruszyć równowagi przyrod-niczej. Pojęcie „równowagi przyrodniczej”, często występujące m.in. w ustawie „Prawo ochrony środowiska” i w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2007” bywa różnie definiowane. W niniejszym opracowaniu przez „równowagę przyrodniczą” uważa się  taki stan w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej. Określanie tych predyspozycji, przydatności terenu do różnych sposobów jego wykorzystania oraz wyznaczanie granic bezpiecznego użytkowania wymaga identyfikacji procesów, struktur i czynników (w tym źródeł i przyczyn przekształceń), które w danym regionie, decydują o strukturze i przebiegu procesów funkcjonowania środowiska przy-rodniczego.

Podstawą realizacji zasad zrównoważonego rozwoju jest identyfikacja warunków zachowania równowagi, a także określenie zasad i sposobów gospodarowania w środowisku pozwalających nie naruszać podstawowych procesów funkcjonowania przyrody.

Opracowanie niniejsze wykonane zostało z uwzględnieniem opracowań wyższego rzędu, w tym zwłaszcza II Polityki ekologicznej państwa oraz wojewódzkiego i powiatowego „Programu ochrony środowiska”. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polityka ekologiczna ta musi być spójna z polityka unijną. Dzięki "podejściu sektorowemu" w państwach Unii Europejskiej jakość środowiska w porównaniu do lat siedemdziesiątych XX wieku uległa znacznej poprawie. Działania podejmowane w różnych sektorach koncentrowały się częstokroć na tak zwanych technikach "end-of-pipe" , przy czym szczególny nacisk kładziony był na procesy wydawania pozwoleń i ich egzekwowania.

Również w Polsce zgodnie z polityką ekologiczną państwa  poszczególne województwa i gminy wzmocniły swoje działania na rzecz ochrony środowiska poprzez przyjęcie polityki sektorowej. Okazało się jednak, że nie wszystkie problemy ochrony środowiska można rozwiązać stosując takie podejście.. Wiele problemów jest ściśle ze sobą powiązanych, a rozwiązanie nawet jednego z nich może prowadzić do powstania innych. Dlatego też nowe podejście nakazuje łączenie działań z zakresu ochrony środowiska z działaniami innych sektorów – z transportem, z turystyką, z rolnictwem i z przemysłem. Mówimy wówczas o tzw. rozwoju zrównoważonym.

Problemy środowiska naturalnego zawsze zaczynają się od ingerencji w środowisko i dlatego długookresowa strategia ochrony środowiska, mająca na celu zrównoważony rozwój, musi mieć integralny charakter i obejmować wszystkie sektory. Nieustający proces demokratyzacji społeczeństwa sprawia, że planowanie polityki ochrony środowiska nie może odbywać się za zamkniętymi drzwiami. W proces planowania muszą zaangażować się wszystkie zainteresowane strony - przede wszystkim organizacje pozarządowe, mieszkańcy, a także grupy celu, do których w bezpośredni sposób adresowana jest polityka ochrony środowiska, a więc zakłady przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Mirosławiec, identyfikacja zagrożeń oraz zaproponowanie konkretnych działań dla zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie ludzi. Władzom miasta i gminy prześwieca jeden podstawowy cel  - utrzymanie praktycznie nieskażonego środowiska na ich terenie oraz zrównoważony jej rozwój bez szkód dla otoczenia.

Opracowywany dla miasta i gminy „Program ochrony środowiska” uwzględniając specyfikę terenu wytycza działania  w zakresie;

- ochrony powierzchni ziemi wraz z szatą roślinną,

- ochrony powietrza,

- utrzymania wysokiej czystości wód powierzchniowych i podziemnych,

- nie przekraczania dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń, w tym hałasu komunika-cyjnego i promieniowania elektromagnetycznego.

W opracowaniu zwrócono też uwagę na prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.

Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa powinna zapewnić Gminie rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przygotowane opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części; z opisu stanu aktualnego i ze strategii działań na lata najbliższe.

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Mirosławiec” opracowano na podstawie istniejących dokumentów i opracowań merytorycznych wykonanych, przez różne jednostki, dla województwa zachodniopomorskiego, gminy Mirosłąwiec i powiatu wałeckiego. Wykorzystano i inne udostępnione przez Urząd Miasta materiały, na które powoływano się w odpowiednich miejscach w tekście.

W opracowaniu uwzględniono założenia polityki ekologicznej państwa i strategię rozwoju województwa oraz wnioski i sugestie przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli miejscowej ludności zebrane w trakcie wizji lokalnych.

Poza „ II Polityką ekologiczna państwa” z dokumentów nadrzędnych wytyczających cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska uwzględniono;

-	„Program ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” opracowany przez Ekoekspert  SITR Koszalin grudzień 2003 r.

1.3.  Podstawowe zadania i cele w polityce ochrony środowiska

Przy wdrażaniu polityki ekorozwoju na terenie poszczególnych powiatów i gmin zgodnie z „II Polityką ekologiczną państwa” priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego. Pozwalają one bowiem kojarzyć efekty gospodarcze z ekologicznymi, a w szczególności:

- w przemyśle i energetyce – m.in. wdrażanie metod czystszej produkcji, poprawa efektywności energetycznej, a także stosowanie alternatywnych surowców oraz alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; zmniejszenie wodochłonności produkcji i rezygnacja z użytkowania wód podziemnych do celów przemysłowych (z nielicznymi, ściśle reglamentowanymi wyjątkami); stosowanie BAT w odniesieniu do instalacji stwarzających największe zagrożenie dla środowiska i inne, wzrost produkcji wyrobów spełniających standardy ekologiczne;

- w transporcie - sterowanie zapotrzebowaniem na transport poprzez;

- zmniejszenie transportochłonności gospodarki,

-	szerokie wprowadzanie "czystszych" paliw (w tym biopaliw) i "czystszych" pojazdów (mniej zanieczyszczających powietrze i mniej hałaśliwych) z jednoczesną poprawą ich parametrów użytkowych i ekonomicznych;

-	racjonalizacja przewozów, dzięki której, można uzyskać zarówno zmniejszenie kosztów przewozu jak i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza;

-	budowa obwodnic wokół miast.

- w rolnictwie - stosowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych, zapewniających lepsze wykorzystanie potencjału biologicznego gleb przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko nawozów i środków ochrony roślin; stworzenie systemu atestowania żywności; wspieranie takich form i sposobów zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które sprzyjają zachowaniu i wzrostowi różnorodności biologicznej (w tym wprowadzanie na szerszą niż dotąd skalę rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza na objętych ochroną obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów); rekultywacja gruntów oraz wspieranie programów wykorzystania gleb silnie zanieczyszczonych substancjami toksycznymi do produkcji roślin przeznaczonych na cele nie żywnościowe (przede wszystkim roślin przemysłowych i energetycznych) oraz pod zalesienia; wprowadzanie mechanizmów zachęcających do wykorzystania pod zalesienie gruntów rolnych o słabych glebach, gruntów podatnych na erozję, w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych;

- w leśnictwie - wzrost lesistości kraju i rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych, w tym renaturalizacji znajdujących się na terenach leśnych obszarów wodno-błotnych i obiektów cennych przyrodniczo; doskonalenie metod prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej; poprawa stanu zdrowotnego lasów; ochrona przed pożarami;

- w budownictwie i gospodarce komunalnej - unowocześnienie systemów grzewczych z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii odnawialnej, termomodernizację zasobów budowlanych, modernizację sieci cieplnych i wodociągowych, racjonalizację zużycia wody, segregację śmieci i odzysk surowców, wykorzystanie ciepła odpadowego i stosowanie szeregu innych nowoczesnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej miast i osiedli, które nie tylko zmniejszy presję tej infrastruktury na środowisko, ale także ograniczy koszty jej eksploatacji; ochrona krajobrazu przy planowaniu osiedli miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz rozmieszczaniu obiektów produkcyjnych w strefach urbanizujących się;

- w zagospodarowaniu przestrzennym - korzystne dla środowiska kształtowanie przestrzenne w osadnictwie i poszczególnych dziedzinach działalności, a także zabezpieczenie ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz funkcji ekologicznych poszczególnych obszarów poprzez uwzględnianie warunków ich zachowania w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w związanych z tymi planami decyzjach, programach, ocenach, studiach i ekspertyzach;

- w turystyce - zmniejszenie natężenia ruchu turystycznego w miejscowościach i na terenach najbardziej uczęszczanych przy równoczesnej promocji rejonów i miejsc dotychczas mniej popularnych, a również atrakcyjnych, wspieranie rozwoju zróżnicowanych form turystyki;

- w ochronie zdrowia - wprowadzenie klasyfikacji i systemu identyfikacji chorób kompleksów chorobowych uwarunkowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników środowiskowych; wprowadzanie nowoczesnych systemów zagospodarz-wania niebezpiecznych odpadów medycznych (segregacja, unieszkodliwianie, monitoring i kontrola);

- w handlu - ulepszanie systemu informacji o proekologicznych walorach produktów i wyrobów poprzez rozwój systemu ekoetykietowania oraz poprzez wprowadzanie, bądź upowszechnianie i uczytelnianie, dołączanych do przedmiotów sprzedaży informacji o uciążliwości dla środowiska ich produkcji i eksploatacji (zużycie energii, wody itp.).

We wszelkich powiatowych lub gminnych programach ochrony środowiska przy opracowywaniu strategii ekorozwoju należy kierować się zasadami ochrony środowiska, które szczegółowo omówione zostały w „II Polityce ekologicznej państwa”. Wśród wymienionych zasad wiodącą jest zasada zrównoważonego rozwoju, której podstawowym założeniem jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

Zasada zrównoważonego rozwoju powinna być przy realizacji polityki ekologicznej państwa uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, które znalazły zastosowanie w rozwiniętych demokracjach. Zostały one również szczegółowo omówione w „II Polityce ekologicznej państwa”.

Najważniejsze z tych zasad  to:

-	zasada przezorności,

-	zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska,

-	zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,

- 	zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej,

-	zasada "zanieczyszczający płaci",

Głównym zagrożeniem dla środowiska nadal pozostaje zbyt duża emisja, a także nadmierna koncentracja lub natężenie, zanieczyszczeń i innych uciążliwości w niektórych rejonach kraju. Strategia przeciwdziałania tej sytuacji będzie oparta o zasadę prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. Oznacza to także, że przy wyborze środków zapobiegawczych oraz sposobów likwidacji skutków określonych procesów lub zdarzeń, a także przy podziale dostępnych środków na ochronę środowiska, preferencje będą uzyskiwały działania usytuowane wyżej w następującym porządku hierarchicznym:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości, tj. działanie na rzecz przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku zmniejszania presji na środowisko - w szczególności poprzez stosowanie tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT);

- recykling, tj. zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania;

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń, zgodne z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC);

- wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, polegające na systematycznej identyfikacji, a następnie konsekwentnej realizacji celów środowiskowych prowadzących do ograniczania oddziaływań na środowisko i zużywania jego zasobów proporcjonalnie do wielkości produkcji, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymaganiami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care, itp.

W Unii Europejskiej obowiązują i inne zasady, z których treścią zapoznać się można w ogólnie dostępnych dyrektywach. Podawane zapisy mają charakter bardzo ogólny a treść jest bezdyskusyjna. Przykładowo „zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej” ma zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć wymagających nakładów finansowych, a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich realizacji - do oceny osiągniętych wyników. W praktyce oznacza ona potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

Z przytoczonych wyżej ogólnych zapisów dotyczących polityki ekologicznej państwa wynika, że jedną z podstawowych zasad rozwoju zrównoważonego jest dostosowanie form zagospodarowania do predyspozycji środowiska przyrodniczego tak, aby nie naruszyć równowagi przyrodniczej.

1.4. Terminologia

Emisja – rozumie się przez to wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka  do powietrza, wody gleby lub do ziemi:

- substancje,

- energie takie jak: ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Instalacje – przez to rozumie się:

-  stacjonarne urządzenia techniczne,

- zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

Obszar chronionego krajobrazu – jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzające korytarze ekologiczne. Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych.

Odpady – Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady niebezpieczne  są to odpady:

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Pomniki przyrody – to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Rezerwat przyrody - jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych

Równowaga przyrodnicza  -  jest taki stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

Ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo z wodami opadowymi lub roztopowymi.

Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi się działalność przemysłową lub składową, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Użytki ekologiczne – rozumie się przez to zasługujące na ochronę „pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk i ich zasobów genowych”. Należą do nich: torfowiska, bagna, nieużytkowane łąki i sady, drobne zbiorniki śródpolne i śródleśne, kępy drzew i krzewów, skarpy, jary,  itp.

Zrównoważony rozwój.  Wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62 poz. 627) przez rozwój zrównoważony rozumie się „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

1.5. Wykaz wykorzystanych materiałów

1.	J.Polkowski - Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami – EKO-EFEKT – Warszawa 2000 r.

2.	Program ochrony środowiska dla województwa zachodniopomorskiego - RBGPWZ, Szczecin, październik 2002, www.wzp.pl.

3.	„Program ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” z „Planem gospodarki odpadami  dla powiatu wałeckiego –

4.	P. Młynarczyk - Inwentaryzacja   przyrodnicza  gminy Mirosławiec - praca  magisterska UAM- Poznań 1995 r.

5.	Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w 2001 roku, WIOŚ, Szczecin 2002, www.wios.szczecin.pl.

6.	A.Rogoziecki, J. Włodarczyk  - Program Kanalizacji Gminy Mirosławiec – ZPUH ERBUD – Piła  1999-2000

7.	Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, cz. I i II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, grudzień 2001 r.,

2. CHARAKTERYSTYKA  GMINY MIROSŁAWIEC

2.1. Dane ogólne

Gmina Mirosławiec  od stycznia 1999 r. wchodzi w skład powiatu wałeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Wałcz, od południa z gminą Tuczno, od zachodu i od północy z należącymi już do powiatu Drawsko Pomorskie gminami Kalisz Pomorski i Wierzchowo. Na terenie Miasta i Gminy pod koniec 1999 r. zamieszkiwało ok. 6,7 tys. osób, w tym w mieście Mirosławcu prawie-że 3200. Miasto to należy do najmniejszych na Pomorzu Zachodnim. Gmina o powierzchni 19.587 ha ma charakter rolniczo-przemysłowy. Przy granicy z gminą Wierzchowo jest znane w Polsce lotnisko wojskowe przy którym znajduje się osiedlem XXX lecia LLP.

Powiat Wałecki

Gmina Mirosławiec

Wg Kondrackiego  (Geografia fizyczna Polski) Gmina Mirosławiec leży w dwóch mezoregionach; na terenie Pojezierze Wałeckiego (314.64) i na terenie Równiny Drawskiej (314.63).

Przez Mirosławiec przebiega, na długości 21 km, ze wschodu na zachód droga krajowa nr E-10 Bydgoszcz - Szczecin. Z  północy  na  południe  przebiega  droga  krajowa  nr  177 Czaplinek - Wieleń, Pozostałe  drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  w  gminie liczą w sumie 21 km długości. Status  publicznych  ma  również  kilka  dróg  gruntowych :

Siedziba władz gminy Mirosławiec leży ok. 27 km na północny-zachód od Wałcza i 120 km na wschód od Szczecina. Od  roku 1900  funkcjonuje  linia  kolejowa. Obecnie ma ona znaczenie tylko  lokalne, obsługuje jedynie nieregularnie składy pociągów towarowych. Stacja  kolejowa  jest  zlokalizowana  tylko  w  Mirosławcu  i  posiada  bocznicę  załadowczo - wyładowczą  przystosowaną  do  towarów  masowych.

Gmina zajmuje powierzchnię  19.587 ha. Jest bardzo atrakcyjna pod względem zasobów przyrody, lasy zajmują tu 61 % a wody 4,8 jej powierzchni. Na jej terenie są  jeziora i liczne mające tu źródliska dopływy rzek Gwdy i Drawy. Strategicznym kierunkiem rozwoju, jest rozwój turystyki i oferty czynnego wypoczynku.

2.2. Demografia

Według danych Urzędu Miasta i Gminy na terenie Gminy na koniec 2003 r. zamieszkiwało 6.377 osób, w tym w mieście Mirosławcu 3.129. Ponad 43,8 % ludności  zameldowanych było w Mirosławcu i powyżej 26% na Osiedlu XXX.lecia LLP. Razem więc te dwa ośrodki typu miejskiego zamieszkiwało ok. 70 % ludności gminy i taki też można przyjąć dla gminy wskaźnik urbanizacji.

Według danych UMiG W stosunku do stanu sprzed kilku lat liczba stałych mieszkańców na terenie gminy nieznacznie zmniejsza się. Na jej terenie są 24 miejscowości: Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki Kolonia Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Kierpnik, Kolonia Chojnice, Kolonia Polne, Kolonia Zacisze, Łowicz Wałecki, Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Nieradź, Orle, Piecnik, Pilów, Próchnowo, Sadowo, Setnica, Toporzyk, które tworzą 7 sołectw. Gęstość zaludnienia jest tu niewielka, zaledwie 33 osób./km2. W ciągu ostatnich 25 lat  wskaźnik ten wzrósł znacznie (1970 - 26,8 osób/km2, 1980 - 30,1 osób/km2).

W Tabeli 2.1. zebrano dane nt. liczby mieszkańców gminy w rozbiciu na poszczególne jednostki osadnicze. Dane te odnoszą się do okresu  od 1978 do 2003 r.

Tablica 2.1.  Liczba mieszkańców w  gminie  Mirosławiec  w  latach  1978 ÷ 2003 (dane UMiG Mirosławiec).

| Lp | Miejscowość | XII/78 | XII/88 | III/95 | XII/02 | XII/03*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniowo | 217 | 175 | 169 | 147 | 162 |
| 2. | Hanki + Hanki-Kolonia | 368 | 356 | 357 | 350 | 351 |
| 3. | Jabłonowo + Pilów | 184 | 220 | 244 | 246 | 250 |
| 4. | Jabłonkowo+Drzewoszewo | 245 | 177 | 185 | 185 | 195 |
| 5. | Jadwiżyn | 118 | 95 | 79 | 79 | 80 |
| 6. | Kolonie: Kalinówka, Zacisze, Polne, Gniewosz, Nierad | 78 | 79 | 87 | 83 | 30 |
| 7. | Łowicz Wałecki + Orla +Kierpnik | 288 | 298 | 277 | 266 | 271 |
| 8. | MIROSŁAWIEC kolonia Kalinówka kolonia Jasinówka kolonia Zacisze | 2.459 - - - | 2.751 - - - | 3.058 - - - | 3.115 . 18 . | 3.129 42 19 |
| 9. | Osiedle XXX. lecia LLP | 1.136 | 1.279 | 1.725 | 1.499 | 1.408 |
| 10. | Piecnik | 221 | 184 | 197 | 183 | 182 |
| 11. | Próchnowo | 190 | 210 | 215 | 216 | 219 |
| 12. | Sadowo | 38 | 20 | 14 | 12 | 13 |
| 13. | Setnica | 32 | 21 | 11 | 5 | 5 |
| 14. | Toporzyk | 60 | 35 | 32 | 28 | 31 |
|  | Razem | 5.724 | 5.897 | 6.586 | 6.432 | 6.377 |

*) Kolonie Kalinówkia, Jasinówka i Zacisze przyłączone do  m. Mirosławca

Powszechna jest tendencja do zmniejszania się liczby ludności wiejskiej. Dotyczy to  przede wszystkim wsi: Toporzyk, Setnica, Sadowo i Jadwiżyn, położonych nieco na uboczu. Odmienne przedstawia się sytuacja w Mirosławcu oraz we wsi Jabłonowo, wzrost liczby ludności w tych miejscowościach związany jest przede wszystkim z dogodnym  położeniem komunikacyjnym na trasie Szczecin - Piła.

Transformacje gospodarcze ostatnich dziesięciu lat sprawiły, że pojawiło się zjawisko  bezrobocia. Gmina Mirosławiec zaliczana jest w skali kraju do obszarów o wysokim bezrobociu. Znaczny odsetek bezrobotnych stanowią byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych.

2.3. Gospodarka rolna

W gminie nie ma obszarów o korzystnych warunkach dla rolnictwa, występują tylko tereny o  warunkach odpowiednich, choć mniej korzystnych. Rozmieszczone są one wyspowo głównie w rejonie Jabłonowa, Piecnika, Próchnowa i Bronikowa. Użytkowane są gleby brunatne i bielicowe o okresowo niekorzystnych warunkach  powietrzno-wodnych, najliczniej grunty piaskowe gleb V i VI klasy bonitacyjnej, w licznych obniżeniach występują trwałe użytki zielone w postaci łąk i pastwisk, obejmując gleby hydrogeniczne o płytko zalegającym zwierciadle wody gruntowej. Uzyskuje się z nich dotychczas średnie i słabe plony, gdyż wymagają dobrego nawożenia i uregulowania  stosunków wodnych.

W 2003 r. struktura zagospodarowania ziemi przedstawiała się następująco:

Obszar Gminy 19.587 ha,

-   w tym użytki rolne zajmowały 5.950 ha, co stanowi  30,38 % powierzchni gminy

z czego przypadało na

- grunty orne                                   77,48 %,

- łąki i pastwiska                             22,40 %,

- sady                                                 0,12  %

Lasy zajmowały 12.266 ha, co stanowiło 62,62 % powierzchni gminy. W porównaniu do  1996 r powierzchnia ich wzrosła o ok.3 %.

Pozostałe grunty i nieużytki w 1998 r. stanowiły 2.057 ha (10,50 % powierzchni gminy; składały się na nie

- wody                                                             686 ha,

- tereny osiedlowe i komunikacyjne   	 472 ha

- nieużytki i inne                                             213 ha.

Z uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy danych wynika,   że w zasiewach  dominują zboża  -   (80,0 % powierzchni upraw).

Duże powierzchnie zasiewów zajmują ponadto ziemniaki oraz rośliny przemysłowe (odpowiednio 7,9 i 9,0 % gruntów ornych). Uzyskiwane plony kształtowały się na poziomie poniżej średniej krajowej. W produkcji zwierzęcej dominującą rolę zajmuje trzoda chlewna w drugiej kolejności bydło mleczne, opasów jest mało.

Ostatnich kilkanaście lat zmian systemu gospodarki rolnej sprawiło, że  stopniowo zmniejszała się ogólna liczba gospodarstw, a jednocześnie znacznie zwiększała się ich przeciętna wielkość.

2.4. Przemysł

Przemysł gminy Mirosławiec nie jest reprezentowany przez wielkie zakłady. Zakłady prowadzą działalność tylko w branżach:

- spożywczej,

- elektromaszynowej,

- drzewnej i  budowlanej.

Najszerzej reprezentowana jest branża spożywcza, a najważniejszym produktem  wytwarzanym w gminie - wody butelkowane. Produkcja opiera się na lokalnych zasobach  wód  podziemnych o znakomitej czystości bakteriologicznej i składzie chemicznym. Ich  produkcją  zajmują się obecnie 3 zakłady, PPH „Żywiec Zdrój”, „MiS”, „Bocian”.  Zakłady te wytwarzają napoje smakowe, wody nasycone CO2 oraz wody mineralne niegazowane.

W  ramach  Gminnej  Spółdzielni  „Samopomoc  Chłopska”  funkcjonuje Piekar-nia. Oprócz  tego  działa gorzelnia  Mirosławiec oraz  Zakład  Utylizacyjny  „Paszutil”  w  Mirosławcu  wytwarzający  mączki  mięsno - kostne  oraz  tłuszcze  techniczne.

Przemysł elektromaszynowy reprezentują 3 zakłady przemysłowe. Największy zakład w Mirosławcu - Zakład Mechaniczny „METALTECH” zatrudnia ok. 100 osób. Produkuje się w nim maszyny rolnicze (zbieracze pokosów T-010/2, rozrzutniki obornika, rozsiewacze  nawozów, wyorywacze zagonowe) oraz sprzęt rehabilitacyjny (atlasy siłowe) i inne produkty. Niemal-że cała produkcja tego Zakładu jest przeznaczona na eksport do krajów Unii Europejskiej. Kolejnymi zakładami tej branży są „ROLMECH”, zajmujący się obróbką tokarską oraz „DRUT - PLAST” Polsko-Kanadyjska Sp. z o. o., w której przeciąga się druty z większych na mniejsze średnice i wytwarza kable wielożyłowe.

Branżę drzewną reprezentuje P.P.H.T.„BOMI” w Piecniku wytwarzający głównie  euro-palety przeznaczone na eksport oraz kilka zakładów stolarskich.

W  Piecniku  zlokalizowany  jest  Obwód Drogowy Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad w Wałczu zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg, wytwarzający głównie masę asfaltową i pewne ilości betonu.

2.5. Usługi

Najszerzej reprezentowaną sferą usług jest handel. Na obszarze gminy  zarejestrowanych jest ponad 90 punktów handlowych, z czego 62 w Mirosławcu

Punkty usługowe typu restauracja, kawiarnia, bar, pijalnia piwa, mała gastronomia  funkcjonują  w  Mirosławcu (6), Drzewoszewie (1), Łowiczu Wałeckim (2), Osiedlu XXX - lecia LLP (2), Bronikowie (1), Jabłonowie (1) i okresowo nad  jeziorem  Kosiakowo. Znaczącą sferą usługową są usługi transportowe reprezentowane przez 24 jednostek gospodarczych. Poza tym działają: zakłady fryzjerskie (3), zakłady fotograficzne (2), zakład  szewski, magiel elektryczny, zakłady mechaniki pojazdowej (4). Gmina wyposażona jest oprócz tego w rejonową przychodnię zdrowia, aptekę, punkt  weterynaryjny, przedszkole, szkoły podstawowe (Mirosławiec i Piecnik) oraz bibliotekę z filią w Hankach.

2.6. Zagospodarowanie turystyczne

Na terenie gminy jest 5 obiektów turystyki z 212 miejscami noclegowymi. Jedynym obiektem całorocznym jest stylowy gościniec pilski obok wsi Łowicz Wałecki. Posiada on 36 miejsc noclegowych i salę restauracyjną mogącą pomieścić ponad 80  osób. Drugi obiekt jest w budowie w Drzewoszewie nad j. Butyń Wielki.

Nad jeziorem Wielki Bytyń znajdują się ponadto ośrodki m.in. Huty Szkła Ujście oraz Zakładów Philips Lighting Poland.

Na terenie gminy w bardziej atrakcyjnych miejscach wyznaczono 6 miejsc biwakowania, plaże i kąpieliska w miejscowościach; Drzewoszewo, Próchnowo i Nakielno. Przy moście na rzece Piławce koło Drzewoszewa rozpoczyna się szlak kajakowy w dół Piławki a następnie Dobrzycą i Piławą do Gwdy. Na terenie gminy wyznaczono ponadto szlaki turystyczne; dwa rowerowe (85 km) oraz trzy piesze (72 km).  Zagospodarowanie turystyczne uzupełniają ponadto; kilka stacji paliw oraz gęsta sieć parkingów dla samochodów, 4 spośród 11 to parkingi leśne.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY

3.1. Ukształtowanie terenu

Obszar gminy Mirosławiec obejmuje niewielki południowo-wschodni fragment  województwa zachodniopomorskiego.

Teren  powiatu wałeckiego w tym i gminy Mirosławiec pod  względem  rzeźby jest  nizinny. Świadczy  o  tym  fakt, iż  84  %  powierzchni  zajmują  typy   rzeźby   równinnej, równinno - falistej  i  falistej.  Zaobserwować  tu  się  daje  typ  rzeźby  pagórkowatej, związany  z  wysoczyzną  morenową  pagórkowatą (okolice  Hanek  i  Nieradzia oraz  na północ od  Łowicza  Wałeckiego) oraz  typ  rzeźby  wzgórzowy, związany  z  morenami  czołowymi (okolice  Orla) i  krawędziami  kemów  (okolice  Toporzyka). Wyróżniającą  się  formą  jest  dolina  rozciągająca  się  z  północy  na  południe  przez  całą  gminę. Ciągnie  się  ona  od  jezior  Orla  i  Gniewosz  do  Mirosławca, tu  rozszerza  się, a  jej  dno  zajmują  źródłowe odcinki kilku rzeczek. Obszar ten to pole sandrowe  ukształtowane przez wody polodowcowe. Charakter wschodniemu fragmentowi  gminy  nadaje  północna  część  rynny  jeziora  Wielki Bytyń oraz niewielka, płytka rynna Jez. Drzewoszewskiego. Miejscami  krawędzie  rynny Jez. Wielki  Bytyń  osiągają  15 ÷ 25 m  wysokości  nad  lustrem  wody. Południowa część gminy, między Setnicą, Bronikowem i Próchnowem   to  obszar  rzeźby  równinno - falistej, mało  urozmaicony. Ciekawszym  elementem  jest  tu  tylko  niecka  jezior  koło  Sadowa.

Najwyżej  położony  punkt  wysokościowy  w  obrębie  gminy  to szczyt  moreny  czołowej, 2,5 km  w  kierunku  NNW  od  wsi  Orle, który osiąga około 188 m n.p.m. Nadmienić też należy, że kilka  kilometrów  na  północ od  granic gminy, koło  wsi  Nowe  Laski, szczyt  Racza  osiąga  211 m n.p.m. Natomiast  najniżej  położony  punkt  to koryto  rzeki  Korytnicy  w  miejscu  jej  wypływu  z  gminy  Mirosławiec, około  94 m n.p.m.  Na  podobnych  wysokościach (95,5 m n.p.m.) położone  są  punkty  na  innych  ciekach  (Stawica, Zgnilec). Tak  więc  różnica  wysokości  względnej  w  obrębie  gminy  wynosi  aż 94 m.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Podstawowe dane nt budowy geologicznej terenu i warunków hydrogeologicznych zaczerpnięto z opracowania P. Młynarczyka - Inwentaryzacja   przyrodnicza  gminy Mirosławiec (UAM- Poznań 1995 r.).

Trzeciorzęd  i  utwory  starsze.

Podłoże  podtrzeciorzędowe  dla  badanego  obszaru  stanowi  kompleks  cechsztyńsko- mezozoiczny. Tworzy on tutaj jednostkę tektoniczną znaną  powszechnie  jako  wał  pomorski. Rejon  gminy  Mirosławiec  obejmuje  fragment  środkowej  części  wału pomorskiego, określany  mianem  bloku Czaplinka. Cechą charakterystyczną  tego bloku  Czaplinka  jest dość  silnie  pofałdowanie  warstw  tworzących  szereg  form  antyklinalnych  i  synklinalnych, ciągnących  się  równolegle  do  głównej  osi  wału pomorskiego.

Podłoże  podkenozoiczne  tego terenu  tworzą  osady  liasu  w  postaci  osadów  piaszczystych (piaskowce  i  piaski) o  różnej  granulacji  ziaren  z  nieznacznym  udziałem  osadów  ilastych i  syderytów. Gmina  Mirosławiec leży  na  południowych  obrzeżach  bloku  Czaplinka, stąd  jej  część  południowo-zachodnia  ma  budowę  nieco  odmienną  i  osady  mezozoiczne (dogger, malm i  kreda dolna) ciągną  się  tu  wąskimi  pasami  równolegle do  osadów  liasu. Odwierty  potwierdziły  występowanie stropu  mezozoiku  w  gminie  na  głębokości  90 ÷ 50 m p.p.m.(150  ÷ 200 m poniżej  powierzchni  terenu, p.p.t.).

Powierzchnia  podczwartorzędowa  wykazuje  charakterystyczną  prawidłowość. Wyraża się ona zróżnicowaniem morfologicznym i litologicznym wzdłuż  południkowo  przebiegających  granic. Ogólnie  biorąc  powierzchnia  osadów  trzeciorzędu  tego obszaru  wykazuje znaczne  urozmaicenie  rzeźby. W rejonie  Mirosławca powierzchnia  podczwartorzędowa  wznosi  się  do  50 ÷ 60 m n.p.m. (50 ÷ 60 m p.p.t.).Obszar  ten  prawie  wyłącznie  tworzą osady  miocenu, tj. piaski  i  iły  oraz  mułki  miocenu.

Generalnie  przyjmuje  się, że  powierzchnia  podczwartorzędowa  ma  charakter  poligenetyczny. Powstała ona w efekcie procesów denudacyjnych, erozyjnych, egzaracyjnych, glacitektonicznych, a także neotektonicznych. W ogólnych zarysach  ukształ- towanie  tej  powierzchni  wykazuje  związek  z  głównymi  rysami  budowy  głębszego  podłoża, a  zwłaszcza  ze  strukturami  mezozoicznymi. Można  wskazać  także ogólne związki powierzchni podczwartorzędowej badanego obszaru z powierzchnią współczesną.

Czwartorzęd. Na  założeniach  wału  pomorskiego  wykształciła  się  czwartorzędowa  jednostka morfologiczna znana  jako garb pojezierny. Jest  to twór  poligenetyczny, w którego  budowie  udział bierze  elewacja  starszego  podłoża  oraz  powtarzjące  się  cyklicznie  procesy  egzaracji, glacitektoniki, depozycji  glacjalnej, a  także  akumulacji, erozji  i denudacji okresów  międzylodowcowych w przeciągu całego plejstocenu. Podstawowe  zespoły  osadów  i  form  strefy  marginalnej fazy pomorskiej na  obszarze  Pojezierza  Drawskiego  i  Wałeckiego  powstały  w  czasie  górnego  pleni - Vistulianu.

Przesłanki geologiczne i geomorfologiczne zdają się wskazywać, iż  w okresie  poprzedzającym maksymalny rozwój lądolód fazy pomorskiej w centralnej i wschodniej  części  lobu  Odry, objął  swym  zasięgiem okolice  Mirosławca, Tuczna  i  Człopy, a  prawdopodobnie tereny jeszcze dalej na południe. Było to zapewne bardzo  krótkotrwałe wtargnięcie  lądolodu, nie  zaznaczone  żadnymi  formami  morenowymi   (Maksiak, Mróz, 1978). Można  przyjąć, że  po  okresie  ocieplenia  zapisanego  osadami  piaszczystymi, następuje  transgresja  lądolodu  fazy  przedpomorskiej. Ruch  lądolodu  w  kierunku  południowym dokumentują deformacje sztywne osadów, na  które wkraczał oraz  dynamiczne  uławicenie  spągowej  partii  gliny. Recesja tego  lądolodu  związana  jest  z powstaniem pokładu gliny subglacjalnej i dolnego poziomu gliny morenowej. Cieplejsze wahnięcie klimatyczne wyzwoliło znaczne ilości  wód  bogatych  w  ładunek  mineralny (Kłysz, 1990). Okres ocieplenia zostaje przerwany kolejnym etapem oziębienia i migracją czaszy lodowej na południe. Lądolód wkraczając stopniowo na serie osadowe interfazy przedpomorskiej deformuje je poprzez system odkłuć, spiętrzeń itp, widocznych dzisiaj w postaci deformacji  sztywnych, głównie  różnego  typu uskoków. Strefę maksymalnego rozprzestrzenienia  lądolodu fazy pomorskiej wyznaczają na wielu odcinkach (m.in. na północno- zachodnich obrzeżach gminy) formy moren czołowych spiętrzonych, z których przynajmniej część można  zaliczyć do  typu  moren  pchniętych.

Z  postojem  czoła  lądolodu  fazy  pomorskiej  na  linii  moren  maksymalnego zasięgu, wiąże się  najwyższy  poziom  sandrowy. Sandr  ten  rozcinany przez  kolejne  młodsze  poziomy  sandrowe  zachował  się  na  dużej  części  Pojezierza  Wałeckiego.

Piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe  najwyższego  poziomu  sandrowego  fazy  pomorskiej leżą niezgodnie na osadach starszych. Najstarszym ogniwem  stratygraficznym, które  stwierdzono  w  spągu  omawianej  serii, jest  glina  zwałowa  najmłodszego  stadiału  zlodowacenia środkowopolskiego. Świadczy  to  o  intensywnej  erozji  poprzedzającej  akumulację  wspomnianego poziomu sandrowego. Wynikiem akumulacji materiału wodnolodowcowego na martwym lodzie jest wybitnie  pagórkowata  rzeźba  sandru  w  tym  rejonie.

Poszczególne pagórki w  tej strefie  są  zbudowane  z  poziomu  warstwowanych  piasków  drobnoziarnistych  i  mułków  przykrytych  kilkumetrową  warstwą  piasków  i żwirów  wodnolodowcowych. Te  drobnofrakcyjne  osady  limnoglacjalne  powstające w szczelinach i przetainach stagnującego lodu, zostały zasypane  osadami  najwyższego  poziomu  sandrowego. Po  wytopieniu  się lodu pokrytego osadami sandru, powstał  silnie urozmaicony krajobraz wytopiskowy z licznymi kemami i wytopiskami, zamaskowany kilkumetrowymi osadami. Lokalnie, tam gdzie martwy lód tworzył  wyniosłości nie zasypane materiałem sandrowym, obecnie obserwujemy obniżenia  zbudowane z  gliny zwałowej (Kłysz, 1990).

Wśród zaobserwowanych kemów uwagę zwraca duża forma, z kulminacją  181,9 m n.p.m., w  okolicach  Toporzyka ( w  niektórych opracowaniach  wzniesienie  to  zaliczane  jest  do ciągu  moren  czołowych  linii  Piecnik - Kalisz  Pomorski, tzw. oscylacji  jastrowskiej ). Stosunkowo  płaska  powierzchnia  szczytowa  wzgórza  opada  w  kierunku  wysoczyzny  stromym  stokiem ( wysokim  do  40 m ). Forma  zbudowana  jest z  naprzemianległych  warstw  iłów, mułków, piasków  (głównie drobnoziarnistych ) oraz  gliny  zwałowej, a  także  żwirów  i  głazów  o średnicy  przekraczającej 1 m. Powierzchnia szczytowa  w  wielu  miejscach  jest  pokryta  warstwą  brązowej  gliny  zwałowej  o  miąższości  do  4 m ( Maksiak, Mróz, 1978 ).

Powstanie drugiego poziomu sandrowego poprzedziła intensywna erozja  związana z otwarciem się możliwości odpływu  wód  na  południe, krótszą drogą  przez  dolinę Drawy. Wody sandrowe wykorzystując częściowo rynnę Jez. Lubie, wcięły  się  wąską na północy a rozszerzającą się na południe od Mirosławca doliną w osady  najwyższego poziomu sandrowego. Głębokość tego wcięcia w rejonie Mirosławca  wynosi około 25 m. Osady omawianego sandru to warstwowane, dobrze przemyte  piaski i żwiry w północnej jego części i głównie piaski na południe od  Mirosławca (Kłysz, 1990).

  - Surowce  mineralne

Powiat wałecki ze  względu  na  swą  budowę  geologiczną  stanowi  skromną bazę surowców mineralnych zarówno pod względem  różnorodności,  jak i zasobności  złóż. W  wyniku  tego  nie  było  i  nie  ma  tu  intensywnej  eksploatacji.

Pewne znaczenie mają tylko utwory młodszych okresów  geologicznych. Trzeciorzędowe  utwory  oligocenu  wykształcone  zostały  w  facji  morskiej  jako  piaski  glaukonitowe  z  fosforytami, pliocenu  jako  iły  o  różnym  składzie  oraz  miocenu, głównie  z  facji  lądowej  w  postaci piasków ze żwirem, iłów, mułków oraz węgla brunatnego. Zewnętrzną  pokrywę stanowią osady czwartorzędowe powstałe w  wyniku  akumulacyjnej działalności lądolodu skandynawskiego. Osady  plejstoceńskie to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry moren dennych i czołowych oraz utwory fluwioglacjalne w postaci piasków i żwirów sandrowych, mułków i iłów zastoisko-wych. Utwory najmłodsze to holoceńskie torfy, gytie wapienne, kreda  jeziorna, namuły organiczne i  piaski  o  różnej  granulacji.

W gminie Mirosławiec znaczenie mają tylko złoża kruszyw  naturalnych, spore złoże kredy jeziornej i liczne pokłady torfów.

Udokumentowane złoża kruszyw naturalnych występują w 7. punktach gminy. Z tego 2 są stale eksploatowane (Mirosławiec - 3,5 ha i  Piecnik 6,0 ha), trzy wykorzystuje się sporadycznie (Mirosławiec - 6,0 ha, Mirosławiec Zacisze - 3,0 ha, Jadwiżyn - 2,0 ha), pozostałe 2 stanowią  rezerwę (Piecnik-2 - 11,0 ha  i  Bronikowo - 55,0 ha). W sumie złoża te obejmują powierzchnię 86,5 ha (z tego 20,5 ha  eksploatowane). Poza tym  wyczerpano złoża w kilku miejscach. Tylko dla pięciu złóż znane są  zasoby (brak  wyznaczeń  dla  złóż  Mirosławiec-2  i  Mirosławiec-Zacisze) i  ich  rozmiary  są  następujące:

Mirosławiec - 1     265 tys. Mg,               Piecnik - 2     1991 tys. Mg,

Piecnik - 1           1750 tys. Mg,               Bronikowo     1492 tys. Mg.

Jadwiżyn               315 tys. Mg,

Dwa punkty wydobycia na terenie gminy posiadają karty  rejestracyjne  „złóż  kruszywa  naturalnego  piaskowo - żwirowego.”

Karta rejestracyjna złoża Mirosławiec- 1 pozwala stwierdzić, że początki jego  eksploatacji miały miejsce ok. 1968 r. Wyrobisko poeksploatacyjne ma obecnie  powierzchnię  0,6 ha  i  głębokość  9 m. Seria  złożowa  ma miąższość  2,5 ÷ 6,4 m  zaś nadkład  0,4 m. Profil  złożowy  jest  dwudzielny: część  stropową  i  środkową  stanowi „czapa” w formie pokrywy zbudowana z osadów żwirowo - piaszczystych z licznymi  skupieniami otoczaków. Spągową część profilu budują piaski średnio- i drobno-ziarniste z  licznymi przewarstwieniami mułków piaszczystych. Nadkład do usunięcia  ma objętość 6 tys.m3, zasoby piaskowe 51 tys. m3 (93 tys. Mg) i  piaskowo-żwirowe- 94 tys. m3 (172,5 tys. Mg ). Zasoby użytkowe stanowią 85 % całości.

Złoże w Jadwiżynie obejmuje powierzchnię 1,93 ha oraz wyrobisko poeks-ploatacyjne o  powierzchni  0,8 ha. Wcześniejsze wydobycie, zapoczątkowane w roku  1967, było chaotyczne i pozostawiło liczne doły eksploatacyjne. Serię złożową tworzą  tu piaski oraz piaski ze żwirami w naprzemianległych, miąższych przewarstwieniach  pokładowych lub w postaci nieregularnych, rozległych soczew. Miąższość serii  złożowej sięga 4,8 ÷ 7,4 m, nadkład do usunięcia średnio 0,3 m  (w  sumie 8 tys. m3 ). Kruszywo piaszczyste stanowi większą część złoża, bo 208 tys. m3 (78 tys. Mg), natomiast piaszczysto-żwirowe, nienajlepszej jakości,108 tys. m3  (42 tys. Mg). Obecnie  zaprzestano eksploatacji  złoża, gdyż  teren  ten  należy  do  Nadleśnictwa  Mirosławiec  i  stanowi  uprawę  leśną.

Cennym  surowcem  wydobywanym  na  terenie gminy  jest  kreda jeziorna. Nie odpowiada ona  normom  dla celów  przemysłowych, jednak  stanowi  cenny  surowiec dla rolnictwa jako nawóz wapniowy neutralizujący zakwaszone gleby. Obszar wydo- bycia położony jest na południe od Mirosławca w pobliżu Jez.  Kosiakowo. Obejmuje  on  około 27 ha terenu łąk. Szacuje się, że da się tu wydobyć ponad 1.480 tys. Mg  kredy jeziornej. Dodatkowo zużytkować można około 240 tys. Mg  torfu stanowiącego  nadkład zasadniczego złoża.

Po za tym, bez kontroli prowadzona jest eksploatacja torfów w kilkunastu  punktach w całej gminie. Są to niewielkie odkrywki, a torf wykorzystywany jest  na  polach i ogródkach działkowych w celu użyźnienia gleby.

3.4. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

3.4.1. Charakterystyka ogólna szaty roślinnej

Obok rzeźby terenu szata roślinna jest zasadniczym elementem atrakcyjności krajobrazu. Ze względu na stosunkowo wielką lesistość gminy, lasy pełnią  najważniejszą  funkcję przyrodniczą.

Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach niewielkich cieków.

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy spełnia też roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa. Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi.

Na terenie gminy istnieje również wiele parków, część z nich została wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina należy do najbogatszych gmin w Polsce pod względem ilości i jakości obiektów przyrodniczych podlegających ścisłej ochronie, tj. rezerwatów i pomników przyrody. Omówiono je w dalszej części opracowania. Około 35 % powierzchni  gminy wchodzi w skład obszaru chronionego  krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Doliny

3.4.2.  Lasy

Lasy stanowią niezwykle ważny element środowiska przyrodniczego gminy Mirosławiec. Zajmują one największą część obszaru gminy i ich  powierzchnia stale wzrasta, szczególnie w ostatnich latach, głównie ze względu na przejmowanie pod zalesienia gruntów porolnych. Na dzień  01.01.1995 lasy porastały 11434 ha, co stanowiło 58,4 % obszaru gminy (w  roku 1977 - 52,4 %, w 1984 - 56,5 %). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r, zajmują one ok. 12.266 ha, co stanowiło 62,62 % powierzchni gminy. Administrowane są przez dwa nadleśnictwa: Mirosławiec i Wałcz, z czego do Nadleśnictwa Wałcz należy tylko ok. 8 %  powierzchni leśnej gminy w jej wschodniej części. Ponieważ  Nadleśnictwo Mirosławiec obejmuje swym zasięgiem prawie całą gminę (i  nieduże obszary poza jej granicami), przy omówieniu ekosystemów  leśnych posłużono się danymi dotyczącymi tego właśnie nadleśnictwa. Analizy dokonano przy podziale Nadleśnictwa Mirosławiec na dwa  obręby: Obręb Mirosławiec (część zachodnia gminy) i Obręb Nieradź (część centralna i wschodnia) oraz Obręb Nakielno z Nadleśnictwa  Wałcz.

Wg danych Nadleśnictwa Mirosławiec najpospolitsze gatunki drzewostanu to : sosna  - 85 % oraz dąb i brzoza – w sumie 9 % powierzchni lasów.

Aż 4,65 % ogółu lasów na terenie gminy (556,1 ha) podlega szczególnej ochronie, w tej grupie wyróżnia się lasy; glebochronne, wodochronne, nasienne i stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie. Do niedawna wydzielano też lasy ochronne masowego wypoczynku, ale zrezygnowano z tej formy przekazując ją w części pozostałym lasom  ochronnym.

Lasy glebochronne obejmują one 74,8 ha. Są to przeważnie lasy dębowe, bukowe z domieszką sosny lub brzozy, najczęściej na siedliskach świeżych. Lasy te prowadzone są przede wszystkim na skarpach. Mają za zadanie chronić glebę przed erozją, częściowo również chronią zasoby  wodne i powinny utrzymać glebę leśną w sprawności. Często wyłącza się je z użytkowania gospodarczego, bądź  ogranicza się w nich pozyskanie drewna.

Lasy wodochronne stanowią największą część lasów ochronnych, zajmują 301,5 ha gruntów. Obejmują one drzewostany różnogatunkowe, przede wszystkim na siedliskach świeżych. Mają one za zadanie ochronę zasobów wód, utrzymanie zdolności retencyjnej  gleb, ochronę źródlisk i ewentualnie spełnianie roli lasów masowego wypoczynku w  sąsiedztwie zbiorników jeziornych.

Lasy nasienne stanowią bazę pozyskania nasion. Wstrzymuje się w nich pozyskanie rębne. W  gminie Mirosławiec są to tylko dwie powierzchnie (33,1 ha) drzewostanów sosnowych.

Lasy  stanowiące  ostoję  zwierząt  podlegających  ochronie  obejmują w gminie Mirosławiec  146,7 ha. Chronią one tu miejsca zamieszkania i bytowania bobrów, a poza tym stanowisko  wawrzynka wilcze łyko, zasoby wodne i nadbrzeżne skarpy.

Oprócz lasów ochronnych wyłączone są lub zasługują na wyłączenie z zabiegów  gospodarczych powierzchnie bagien, moczarów i torfowisk zajmujące łącznie 36,2 ha. Jest  to  torfowisko leśne o charakterze mszaru błotnego oraz bagno i ols o charakterze moczaru  niedostępnego z wielowiekowym drzewostanem brzozowo - olszowym.

Gospodarka leśna prowadzona jest tak by uniknąć tworzenia bardzo dużych powierzchni w tym samym wieku. Stąd nie ma wyraźnych  skupień lasów młodych, a różne grupy wiekowe sąsiadują ze sobą  tworząc  urozmaiconą mozaikę. Lasy najstarsze najliczniej występują w gminie w  jej części północno - zachodniej koło Orla i w centrum gminy oraz w  całym obniżeniu wokół jezior koło Sadowa.

Monokultury sosnowe powodują, że lasy okolic Mirosławca są  szczególnie podatne na szkody od owadów, grzybów, pożarów i innych  przyczyn biotycznych i abiotycznych. Współcześnie decydujący wpływ  na  stan zdrowotny lasów rejonu miały dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to  klęska śniegołomów z bardzo śnieżnej zimy 1979/80. W gminie szczególnie dotkliwe szkody dotknęły młodniki, które nie  uzyskały odpowiedniej odporności. Uszkodzeniu uległo wówczas około 10 %  drzewostanu, a skutki usuwane były przez wiele  lat. Drugim  wydarzeniem  była gradacja brudnicy mniszki w latach 1978÷1982. Konieczne było  wówczas zwalczanie tych owadów chemicznie na dużą skalę, przy  wykorzystaniu oprysków z samolotów. Początkowo  używano  preparatów  nieskutecznych i dopiero w latach 1981-1982 środki chemiczne  „Ambusz”  i  „Decis”, pozwoliły  uporać  się  z  motylami  i  gąsienicami.

Żer brudnicy mniszki był główną przyczyną wzrostu populacji szkodników wtórnych. Największe zagrożenie stworzył cetyniec większy, a  w drzewostanych świerkowych - kornik drukarz. Szkodniki wtórne zwalczano mechanicznie i chemicznie (1980÷1983) poprzez korowanie  drewna, wykładanie pułapek oraz spryskiwanie drewna. W ostatnich latach sytuacja jest nieco lepsza. Pojawiające się  nowe ogniska szkodników są  na bieżąco likwidowane.

Poważnym problemem są drzewostany stanowiące pierwsze  pokolenie na gruntach porolnych, gdyż z reguły w mniejszym lub większym stopniu są one opanowane przez grzyby. Znaczne szkody czynią: korzeniowiec wieloletni (huba korzeniowa), opieńka miodowa (opieńkowa  zgnilizna  korzeni ), zamieranie  pędów  sosny  i  pasożytnicza zgorzel siewek. Postępowanie ochronne polega w tym  przypadku na stosowaniu preparatów chemicznych, bądź ogranicza się tylko do  usuwania posuszu. Istotny wpływ na stan upraw leśnych mają szkody  powodowane przez zwierzynę łowną. Wynika to stąd, że znacznie  przekroczony jest stan zwierzyny w stosunku do pojemności łowisk Nadleśnictwa Mirosławiec. Ograniczenie szkód wyrządzonych przez  zwierzynę próbuje się osiągnąć poprzez chemiczne smarowanie  sadzonek  repelentami, grodzenie cenniejszych upraw oraz redukcję stanu zwierzyny  płowej.

3.4.3.  Obszar chronionego krajobrazu

Obszar  chronionego  krajobrazu  Pojezierze  Wałeckie  i  Doliny Gwdy ma powierzchnię 939,1 km2. Został on  ustanowiony na podstawie Uchwały nr IX / 54 / 89 WRN w Pile z dnia 31 maja 1989. Wschodnia część gminy (około 35% powierzchni) wchodzi w skład wym. obszaru. Chroni on rzeźbę terenu z głęboko wciętymi dolinami rzek oraz jezior rynnowych. W skład obszaru chronionego  krajobrazu wchodzi w  gminie  Mirosławiec  cały  kompleks  leśny  od  linii  Mirosławiec ÷ Hanki  w  kierunku  wschodnim  do  wsi  Toporzyk, jeziora  koło  Piecnika  i  jezioro Wielki  Bytyń  wraz  z  otuliną  całego  rezerwatu  oraz  lasy  na  południe  od  Jabłonowa.

3.4.4. Rezerwaty przyrody

W gminie  Mirosławiec  zostały  założone  dwa  rezerwaty;

- rezerwat  torfowiskowy  „Rosiczki  Mirosławskie” – ścisły

i  rezerwat  krajobrazowy „Wielki  Bytyń” - częściowy. Łącznie teren objęty ochroną  rezerwatową  obejmuje 398,5 ha (ok 2 % powierzchni gminy).

Rezerwat przyrody „Wielki Bytyń” powstał na mocy zarządzenia  Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 (Monitor Polski 17/89 pozycja 120). Za rezerwat przyrody uznano Jez. Wielki Bytyń wraz z zatokami Mała Krępa, Nakielska Łąka i Zdbowska  Łąka,  Jez. Bytyniec (Bytyń Mały) oraz przyległe lasy i łąki o łącznej  powierzchni 1826,55 ha. Celem ochrony jest zachowanie wartości  przyrodniczych jezior oraz swoistych cech krajobrazu.

Administracyjnie obszar ten należy do trzech gmin i nadleśnictw: Mirosławiec, Tuczno i Wałcz. Na obszarze gminy Mirosławiec rezerwat  obejmuje około 377,7 ha gruntów i jest to tylko 20,7% całej powierzchni rezerwatu. Największą część tego terenu zajmują wody i lasy. Wokół  rezerwatu wyznaczono otulinę o powierzchni 2834 ha. Stanowią ją lasy (1138 ha), użytki rolne (1566 ha) i wody (130 ha). W strefie tej znajdują  się 4 parki wiejskie (m.in. w Próchnowie i Drzewoszewie) oraz 6 jezior (w  tym z gminy Mirosławiec: Bobkowo, Głębokie i Drzewoszewskie). Na południe od jeziora przebiega ciąg moren czołowych oscylacji  strączyńsko - zawadzkiej, a na północy wzgórza typu kemowego z kulminacją 182 m  n.p.m. w okolicach Toporzyka.

Jezioro położone jest w głębokiej rozczłąkowanej rynnie  polodowcowej, do której od zachodu przylega wysoczyzna morenowa  falista, a od strony wschodniej sandr urozmaicony licznymi obniżeniami  powytopiskowymi, z których największe to rynna polodowcowa Jez. Drzewoszewskiego. Wymiana wód w  jeziorze jest niewielka, wpływa do niego kilka małych cieków, a wypływa tylko rzeka Piławka. Jezioro  położone jest w strefie wododziału Drawy i Gwdy, oddając swoje wody do zlewni  Gwdy. Znaczna część obrzeży to skarpy brzegowe dochodzące do 30 m wysokości, porośnięte lasem z dużym udziałem buka. Nieliczne łąki nadbrzeżne spełniają rolę filtru, który oczyszcza spływające w kierunku jeziora wody powierzchniowe i gruntowe pierwszego poziomu wodonośnego. Obok rzeźby szata roślinna jest zasadniczym  elementem atrakcyjności krajobrazu. Składają się na nią przede wszystkim lasy. Na  wysoczyźnie i sandrze występują bory sosnowe, zbocza rynien porośnięte są lasem bukowym, a obniżenia w dolinach cieków zajęte są przez łęgi jesionowo - olszowe. Osobliwością szaty roślinnej rezerwatu są torfowiska mszysto - turzycowe typu atlantyckiego (np. torfowisko Trzęsacz w  Nadleśnictwie  Mirosławiec  Gm. Tuczno z rzadkim gatunkiem glacjalnym: wełnianeczka alpejska - Trichophonum alpium). Wyróżnionych zostało 14  zespołów  i  zbiorowisk  roślinnych; 10 z nich to fitocenozy  leśne, pozostałe związane są z siedliskami łąkowymi oraz z siedliskami wodnymi. Podstawowe  gatunki  drzew  występujące  w  lasach  rezerwatu  to : sosna  zwyczajna ( 43,9 % ), buk  pospolity ( 21,5 % ), brzoza  brodawkowata ( 13,4 % ), olsza  czarna ( 11,6 % ), dąb  szypułkowy ( 4,2 % ), modrzew  europejski ( 2,2 % )  oraz 11 innych  gatunków drzew.

Świat zwierzęcy rezerwatu jest bogaty i urozmaicony. Spośród  zwierząt łownych występują dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry. Pojedynczo spotkać można wędrujące łosie oraz stado żubrów (kilkanaście szt.) podchodzące do brzegów jeziora kilka razy  w roku. Występuje tu też  szereg  cennych  rodzajów  i  gatunków  ptaków. Szczególnie licznie  reprezentowane  są  ptaki  wodne  i  przywodne. Wiele ptaków gromadzi  się  na jeziorze i wokół niego w okresie  przelotów jesiennych i wiosennych. Bardzo liczne są stada żurawi  i  gęsi  zbożowych. Najbardziej  interesujące jest gniazdowanie tu tracza nurogęsi w liczbie 30 par (10 % polskiej  populacji  tego gatunku) oraz 20 par gągoła krzykliwego. Spotyka się także szereg  gatunków  ptaków  drapieżnych z  orlikiem  krzykliwym  i  orłem  bielikiem  na  czele, nocne drapieżniki reprezentuje rzadki już dziś puchacz, w lecie widywany jest bocian  czarny.

Fot.1. Rezerwat przyrody Wielki Bytyń

Rezerwat „Rosiczki Mirosławskie” ma na celu zachowanie torfowiska pojeziernego o  charakterze naturalnych, trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz liczną  populacją trzech gatunków rosiczek, jak też innych gatunków chronionych i rzadkich. Za  rezerwat  uznany  został  obszar  torfowiska  i  fragment  lasu  o  powierzchni 20,83 ha. Jest to rezerwat ścisły. Powierzchnia leśna zajmuje tylko 2,69 ha. Bagno, stanowiące 87 % powierzchni rezerwatu, jest żywym torfowiskiem mszarnym z trwającym procesem  torfotwórczym.

Rezerwat przyrody „Rosiczki  Mirosławskie” powstał na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8. grudnia 1989 roku (Monitor Polski 44/89 pozycja 357). Za cel  ochrony  uznane zostało zachowanie torfowiska pojeziernego o charakterze  naturalnych, trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz  liczną populacją trzech gatunków rosiczek, jak też innych gatunków  chronionych i rzadkich. Za rezerwat uznany został obszar torfowiska i  fragment lasu o powierzchni 20,83 ha. Jest to rezerwat ścisły. Powierzchnia leśna zajmuje tylko 2,69 ha (13%) na obrzeżach. Powierzchnia torfowiska  znajduje się na wysokości rzędu 120 m n.p.m. Wyznaczona została  również otulina wokół rezerwatu obejmująca 66,65 ha lasu.

Torfowisko ma charakter płaskiego trzęsawiska otoczonego wąskim pasem wody. Bagno, stanowiące 87% powierzchni  rezerwatu, jest żywym torfowiskiem mszarnym z trwającym  procesem torfotwórczym. Miało ono swoją genezę w basenie  jeziora dystroficznego, które zarastało i obecnie jest już  zlądowiałe. Flora jest w rezerwacie reprezentowana przez  148  gatunków. Rośnie tu wiele roślin ustawowo chronionych, rzadkich  i zagrożonych wyginięciem.

3.4.5.  Pomniki przyrody

Twórcą  pojęcia  pomnik przyrody  jest  Alexander von Humboldt (1769÷1859) niemiecki  przyrodnik, podróżnik i geograf.

Za pomnik przyrody uważany jest wyróżniający się twór lub  skupienie tworów przyrody żywej lub nieożywionej mający szczególne wartości pod względem przyrodniczym, naukowym, historycznym, pamiątkowym  lub  krajobrazowym.

Pomniki przyrody nieożywionej są specyficznym wyrazem  genezy danej jednostki geologicznej, morfologicznej lub fizjograficznej, materialnym świadectwem dziejów tej jednostki. Najbardziej  powszechnymi zabytkami przyrody nieożywionej są głazy narzutowe (obwód minimum 8 m ). Do obiektów przyrody nieożywionej godnych  ochrony zalicza się przede wszystkim:

-	profile geologiczne;

-	stanowiska występowania rzadkich lub interesujących skał i  minerałów;

-	denudacyjne elementy rzeźby terenu (skałki, kras, less );

-	akumulacyjne formy morfologii terenu (głównie głazy narzutowe).

Pomniki przyrody ożywionej to głównie pojedyncze drzewa lub  krzewy oraz ich grupy i aleje, a poza tym stanowiska rzadkich gatunków roślin lub zwierząt chronionych (np. miejsca gniazdowania ptaków).

Obecnie na terenie gminy zatwierdzonych jest 14 pomników  przyrody. Są to tylko pojedyncze drzewa. Wyszczególniono je w Załączniku 3.1.  Na pomniki przyrody składają się; 5 dębów szypułkowych, 1 dąb czerwony, 1 brzoza  brodawkowata, 1 lipa drobnolistna, 2 buki pospolite  i  4  jesiony wyniosłe.

Podczas badań terenowych zostały w gminie wyszukane inne  obiekty przyrody ożywionej o wymiarach spełniających wymagania  stawiane pomnikom przyrody. Są to 62 pojedyncze drzewa i jedna aleja. Tylko 2 drzewa nie znajdują się w skupieniach zieleni wysokiej. Jest to wierzba biała k. Mirosławca i dąb szypułkowy  k.  Setnicy.

Fot. 2. Mokradła, źródliska rzek w rejonie Mirosławca

3.4.6. Użytki ekologiczne

Na terenie gminy wyznaczono 153 st. użytków ekologicznych. Zajmują one powierzchnię 253,13 ha. Wyszczególnione zostały one w Załączniku  1 do Uchwały  Nr.XII / 87 / 2003 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 8.12.2003 r. w sprawie poddania pod ochronę w drodze uznania za użytki ekologiczne terenów administro-wanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec. Do użytków ekologicznych zaliczone zostały grunty, których ochrona konieczna jest przeważnie ze względu na występowanie na ich terenie trzęsawisk, oczek wodnych i rzadkiej roślinności podlegającej ochronie. Zgodnie z ww. uchwałą na obszarach tych uznanych za użytki ekologiczne obowiązują zakazy:

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

- pozyskiwania , niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów,

- zmian sposobu użytkowania,

- zmian stosunków rolnych,

3.4.7. Zieleń  miejska

Tereny zieleni w samym Mirosławcu wraz z parkiem pałacowym (opisanym w p. 3.4.8) zajmują blisko 11 ha (5,2 % obszaru miasta). W  skład tej zieleni wchodzi smuga zarośli wzdłuż cieków odpływających z  miasta w kierunku południowym, przeobrażone fragmenty lasu i parki  miejskie. Typowa zieleń urządzona, czyli parki miejskie, zajmuje 4,6 ha. Są to dwa, blisko siebie leżące skupienia zieleni wysokiej. Większy z parków przylega do cmentarza komunalnego. Drugi z parków (1,4 ha) leży bliżej środka miasta i często korzysta się z niego jako miejsca rekreacji. Zlokalizowany jest on na terenie byłego cmentarza, często jest  pielęgnowany (dobrze utrzymane alejki, nowe żywopłoty, koszone  trawniki ), a rosnące w nim drzewa, przede wszystkim klony i lipy w  wieku około 80 lat.

3.4.8. Zespoły parkowo - dworskie

W gminie Mirosławiec znajduje się 8 zespołów parkowo - dworskich. Ich stan  zachowania jest różny, ale ogólnie stwierdzić można, że parki dworskie i pałacowe  są  mocno zaniedbane. Łącznie zajmują one około 31 ha, występuje w nich 35 gatunków  drzew i 21 gatunków krzewów. Tylko 3 gatunki drzew (jesion wyniosły, kasztanowiec  biały i lipa drobnolistna) rosną w każdym z parków.

Parki w Mirosławcu, Jabłonkowie, Piecniku i Próchnowie wpisane są do rejestru  zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Największym skupieniem okazałych drzew jest najmniejszy z parków podworskich gminy - w Mirosławcu  (18 szt.). Najciekawszy skład gatunkowy  ma park w Orlu, najsłabiej zróżnicowany - aleja w Drzewoszewie (atrakcyjna z innych względów). W parkach usytuowane są pomniki  przyrody i inne obiekty (pojedyncze drzewa, lub zbiory drzew) o parametrach pomników przyrody. Łącznie w parkach jest  obecnie 13 pomników przyrody, a 53 inne drzewa mają odpowiednie wymiary by  uznać je za pomniki przyrody. Poza tym do grona pomników przyrody powinna dołączyć również aleja przyjeziorna w Drzewoszewie.

Park pałacowy w Mirosławcu to najmniejszy z parków krajobrazowych gminy. Jego obecna powierzchnia wynosi 1,3 ha (w tym wody  około 0,4 ha). Park zajmuje wyspę (majdan) i wraz z fosą tworzy figurę  zbliżoną do kwadratu o boku 115 m. Początki założenia parkowo- pałacowego sięgają I połowy XVIII wieku, kiedy to, po pożarze miasta i  spaleniu się starego zamku, właściciel podjął decyzję o budowie pałacu (1731 ÷ 1745, główny korpus  i skrzydła). Wraz z budową pałacu podjęto  prace przy założeniu ogrodu barokowego. Główna oś kompozycji z  zachodu na wschód organizowała przestrzeń parku. Zasadnicza część  ogrodu w wieku XVIII i XIX zajmowała obszar na wschód od dzisiejszego  parku, w kierunku grobowca rodzinnego na Górze Piasecznej. Obecnie teren ten zajęty jest przez roślinność łąkową oraz las olszynowo- wierzbowo-brzozowy. Park i pałac ulegały zaniedbaniu od około roku 1840 (śmierć właściciela pałacu). W roku 1890 spalił się pałac i potem uległ  stopniowej ruinie i rozbiórce. Drzewa rosnące obecnie na wyspie  pochodzą z samosiewów i odrostów po drzewostanie parkowym lub z dawnego sadu. Olsze i wierzby samorzutnie opanowały wolne tereny opuszczonego parku. Najstarszymi drzewami w parku są kasztanowce  rosnące nad fosą. Ich wiek ocenia się na minimum 200 lat, pozostałe drzewa na wyspie i nad fosą liczą sobie ok. 100 lat. Obecnie park jest  opuszczony. W roku 1988 została oczyszczona fosa a jej zadarnione brzegi umocniono faszyną. Obecnie rośnie tu 11 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów. Aż 18 drzew spełnia parametry przewidziane dla pomników przyrody. Są to: 7 kasztanowców białych, 3 jesiony wyniosłe, 2 klony  pospolite, 2 graby zwyczajne, 2 jabłonie domowe, grusza pospolita i lipa  drobnolistna.

Park pałacowy w Próchnowie powstał na początku wieku XIX. Najstarsze drzewa osiągają wiek 190 lat, z tego też okresu pochodzi pałac. Zachował się układ przestrzenny z początku istnienia parku. Wokół i na polanie po północnej stronie pałacu nasadzone są pojedyncze drzewa ozdobne (modrzew, jodły, głóg, dęby ). Zadrzewienie we wschodniej i  północnej części parku pochodzi z nasadzeń oraz drzew rodzimych, rosnących wcześniej na skarpie nadjeziornej i w parowach. Skarpa nad  Jez. Wielki Bytyń ma wysokość ok. 20 m. Pałac oraz zabudowania gospodarcze są  użytkowane  obecnie  przez  zakład  rolny. Park  krajobrazowy  o  cechach naturalistycznych  posiada  powierzchnię  około 4,0 ha. Na  południu  park  łączy się  z  naturalnym  zadrzewieniem  wokół jeziora. Podrost i  samosiewy  porastają około  80 % powierzchni  parku. Układ  komunikacyjny tworzą ścieżki, wydeptane przypadkowo od pałacu w  kierunku ulicy wiejskiej  oraz  nad  brzeg  jeziora. Dawne ciągi spacerowe zatarły się. W skład zespołu  parkowego wchodzi również zadrzewienie wokół kościoła z XIX wieku, z gęstą  smugą  świerków na skarpie wokół ogrodzenia kościoła, aleja lipowa wzdłuż drogi oraz sad - warzywnik koło pałacu z kilkoma wiekowymi drzewami owocowymi. Parametry pomników przyrody spełnia 7  drzew : głóg  dwuszyjkowy (150), buk  pospolity (315), 5 dębów  szypułkowych ( 630, 460, 425, 380, 365 ). Jeszcze  w  latach 60. inne  opraco- wania  dotyczące  składu  gatunkowego  drzew  parku  wymieniały  tu  buki  o  obwo- dach  ponad  450 cm, jedlicę  Douglasa ( 440 ), iglicznię  pospolitą, żywotniki, limbę, sosnę  czarną, których  obecnie  w  parku  już  nie  stwierdzono.

Park pałacowy w Piecniku ma zatarty układ przestrzenny, czytelny obecnie tylko w podstawowych funkcjach. Powstał on w I połowie XIX w. w oparciu o istniejące  warunki naturalne (zbocze jeziora porośnięte lasem). Poza kilkoma starszymi dębami, lipami, jesionami i bukami drzewa mają około 180 lat. Z zabudowań dworskich  pozostała tylko oficyna. Pałac i zabudowania gospodarcze zniszczone w roku 1945, zostały stopniowo rozebrane. Zespół parkowy ma pewną planową kompozycję: łąka  otoczona skupinami drzew i krzewów, na zachód od niej zniszczony sad - ogród, ślady  dawnego ciągu spacerowego (wzdłuż jeziora i na górnej części skarpy), polana  widokowa w części północnej. Park jest tylko częściowo ogrodzony, Jego obecna  powierzchnia to ok. 3,3 ha. Ze względu na brak zabiegów sanitarnych i  pielęgnacyj-nych  park  ulega  powolnej  samodewastacji. W parku stwierdzono  występowanie  14  gatunków drzew i 3 gatunków krzewów. W parku znajdują się trzy zarejestrowane  pomniki przyrody: lipa drobnolistna i 2 dęby szypułkowe. Ich  stan  zdrowotny  jest  niezadowalający; lipa ma odłamany główny konar  korony,  a  jeden  bardziej okazały z  dębów stopniowo usycha. Poza  już  zarejestrowanymi, jeszcze  4  drzewa  w  parku  są  dość okazałe: klon jawor, klon pospolity i 2 buki pospolite.

Park dworski w Jabłonkowie pochodzi z początku wieku XIX. Powstał on w  sąsiedztwie majątku ziemskiego Gut Appelwerder. Jest to park krajobrazowy z fragmentami romantycznymi. Całe założenie przestrzenne posiada  powierzchnię około  7,4 ha, sam park zaś - 4,1 ha (w tym 0,04 ha staw i 0,31ha bagno). Przy zakładaniu  parku wykorzystano naturalne ukształtowanie niecki terenowej ze stawem (obecnie  zamulony, przekształcił się w bagno). W skład kompozycji parkowej wchodzi poza  tym polana z małym owalnym stawem przy dworze (rozebranym po roku 1945), aleja dębowa na granicy północno - zachodniej, żywopłot grabowy osłaniający dawny sad - warzywnik i szpaler kasztanowy oraz szpaler świerkowy po drugiej stronie sadu. Ścieżka wzdłuż pn-zach. granicy parku to element dawnego ciągu spacerowego. Łączy  się ona z „dzikimi ścieżkami” przechodzącymi wgłąb parku oraz ze ścieżką obiegającą  dookoła dawny staw. Jego pochyłe brzegi porasta samosiew drzew i krzewów oraz  stare dęby, buki i klony. Najstarsze okazy drzew mają około 200 lat, przeciętnie zaś 90 ÷ 110 lat. Park porasta 21 gatunków drzew i 10 gatunków krzewów. W parku są trzy  pomniki  przyrody: dęby  szypułkowe. Cechy  pomników  przyrody  posiada  jeszcze 7 drzew: żywotnik olbrzymi, wiśnia ptasia, buk pospolity, buk amerykański i 3 dęby  szypułkowe.

Na terenie gminy znajdują się ponadto dość interesujące parki pałacowe, które nie wpisane zostały do rejestru  zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Są to;

- park pałacowy „Orle”

- park dworski w Setnicy

- park dworski w Sadowie

i park pałacowy w Drzewoszewie nad Jez. Bytyń.

Park pałacowy „Orle” zajmuje falisty teren, urozmaicony wzniesieniami, skarpami, jarami. Założenie parku nastąpiło w początkach wieku XIX. Zachowany jest dawny układ złożony ze starodrzewu, polan, stawu i urozmaiconej rzeźby terenu. Całość założenia przestrzennego ma powierzchnię 9,6 ha, sam park zaś, ze stawem (0,8 ha) - 8,3  ha. Stary dwór został rozebrany na przełomie wieków XIX/XX. Aktualnie na tym terenie znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Najstarsze  drzewa w parku osiągają wiek 200 lat. Na przełomie wieków wprowadzono wiele  gatunków ozdobnych (m.in. jodły, świerki, kasztanowce, lipy, robinie, dęby  czerwone  oraz  krzewy: lilaki, tawuły, śnieguliczki, róże ). Pałac, który  jest  obecnie  głównym  węzłem kompozycji parkowej, został wybudowany przed rokiem 1907. Jego architektura jest bardzo urozmaicona, z asymetrycznym podziałem bryły (okazała weranda wysunięta poza obrys budynku), podpiwniczony, jednopiętrowy z mieszkalnym poddaszem, o  powierzchni użytkowej 830 m2. Obiekt wymaga remontu, przez cały czas był użytkowany (jako szkoła, dom wypoczynkowy, hotel).

Od parku pałac oddzielony jest 5 ÷ 7 metrową skarpą porośniętą wieloma gatunkami krzewów i drzewami. Po wschodniej stronie pałacu dobrze zachowała się aleja lipowa. Wschodnia część parku łączy się z lasem bukowo-klonowo-dębowym. Rosną tu aż 24 gatunki drzew i 23 gatunki krzewów, 8 drzew spełnia wymagania dla  pomników  przyrody. Są  to: jodła  szlachetna  odm. purpurowej, topola  biała, klon  pospolity, 2 dęby szypułkowe, 2 buki pospolite, lipa drobnolistna. Na uwagę zasługuje  również jesion wyniosły odmiany zwisającej (Fraxinus excelsior „Pendula”), który dzięki specjalnym zabiegom został uformowany przed II wojną światową na kształt  faszystowskiego godła (hacken - kreuz). Niewątpliwie park pałacowy w Orlu jest najpiękniejszym parkiem gminy Mirosławiec i jednym  z bardziej interesujących w powiecie wałeckim.

Park w Setnicy stanowi czytelny układ parkowo - dworski (dziedziniec, park, staw, sad, warzywnik, drogi dojazdowe) powstały w I połowie XIX w. jako park  krajobrazowy, ozdobny z fragmentami naturalistycznymi przy majątku o nazwie  Wilhelmshof. Powierzchnia całego założenia przestrzennego wynosi 5,4 ha a samego  parku 3,1 ha. Bagniska na północ od parku kilkadziesiąt lat temu były  jeziorem. W  wyniku działań wojennych spłonął dwór i część budynków gospodarczych. Reszta zabudowy była wykorzystywana jako filia zakładu rolnego do roku 1990. Sam park nie  jest ogrodzony i nie ma ścieżek spacerowych. Aktualnie krzewy i samosiejki zajmują 60% powierzchni parku. Wiek najstarszych drzew określić można na 200 lat. Park nie  tworzy jednolitej całości kompozycyjnej, ma znaczenie ekologiczne oraz wiatro- i  glebochronne dla osady. Staw o powierzchni 0,3 ha nie posiada odpływu i ma  niedostępne, zabagnione brzegi. W parku stwierdzono występowanie 18.gatunków  drzew i 13 gatunków krzewów. Rosną tu 3 pomniki przyrody: 2  buki pospolite i  dąb  czerwony. Cechy  pomników  przyrody  posiada  poza  tym  7 różnych  drzew, które wyszczególniono w Załączniku 3.1.

Park dworski w  Sadowie ma częściowo zatarty układ przestrzenny. Zabudowania  rozebrane zostały po zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Ogród użytkowo - ozdobny założono w I połowie XIX w. (najstarsze drzewa osiągają wiek około 190 lat). Obecnie cały obszar ma powierzchnię 4,7 ha. Teren parku jest nieogrodzony, trudno  dostępny z zewnątrz ze względu na silny rozrost krzewów i samosiewu drzew, występujących na około 70 % powierzchni ogrodu. Przez park przebiega droga gruntowa ze wsi w kierunku lasu. W zachodniej części parku została założona uprawa  leśna złożona z sosny, modrzewia i świerku. Część dawnego dziedzińca zajmuje  obecnie pole uprawne (w 1995 nieużytkowane). W parku i w sąsiednim sadzie  występuje kilkanaście wiekowych drzew owocowych. W parku 4 drzewa - jesiony wyniosłe mają status pomników  przyrody. Na takie  wyróżnienie zasługuje jeszcze jeden jesion  wyniosły i  klon  pospolity.

Założenie parkowe w Drzewoszewie zajmuje około 2,0 ha. Niektóre  źródła podają, że park ten ma powierzchnię 11,30 ha, co może wynikać z  faktu wliczenia w obszar parku fragmentów lasów nadbrzeżnych. Park powstał w połowie wieku XIX przy majątku „Dreetz”. Park  założono  w  sąsiedztwie pałacu, po którym obecnie nie ma śladu, na łagodnie  opadającym brzegu jeziora Wielki Bytyń. Zabudowania gospodarcze  zostały rozebrane, bądź przebudowane. Park zachował się tylko jako nieliczne starsze zadrzewienia w postaci jesionów, buków, dębów, świerków i olsz nie tworzących zwartego kompleksu. Wynikać to może  m.in. z tego, że teren byłego parku podzielony jest między kilku  użytkowników (ośrodki wypoczynkowe i żeglarskie) od wielu już lat. Jedyny godny uwagi, nieco lepiej zachowany, ale również przerzedzony  fragment parku stanowi aleja przyjeziorna. Ma ona około 70 m długości i  liczy około 65 drzew. Około 60% drzew aleji to olsza czarna pochodząca z  samosiewu, młodsza od pozostałych drzew, ale z okazałymi  egzemplarzami (do 200 cm w obwodzie ). Pierwotny  skład  gatunkowy  drzew tworzących aleję opierał się na grabach, bukach, klonach i kasztanowcach. Świadczą o tym okazałe egzemplarze grabów, buk i inne. Możnaby uznać całą aleję za pomnik przyrody ze względu na skupinę wiekowych grabów.

3.4.8. Grunty orne chronione

Grunty orne chronione obejmują w gminie około 2400 ha, co stanowi 50 % wszystkich gruntów ornych (12 % obszaru gminy). Najwięcej ich jest w sąsiedztwie  Próchnowa i Jabłonowa.

  - Wody powierzchniowe

Na terenie gminy Mirosławiec zachowały się elementy rzeźby  polodowcowej tworzonej w dużej mierze przez jeziora i gęstą sieć rzeczną. Poza tym budowa geologiczna utworów polodowcowych sprawia, że zasoby wód podziemnych również uważa się za znaczne. Otwarte wody, czyli jeziora i stawy, rzeki oraz rowy zajmują na obszarze gminy 727 ha, co  stanowi 3,7% jej powierzchni.

3.5.1. Rzeki

Gmina Mirosławiec położona jest w strefie wododziałowej dopływ Noteci. Przez gminę przebiega dział wodny IV rzędu pomiędzy zlewnią chronioną Gwdy (odwadnia 15% wschodniej części obszaru) i zlewnią chronioną Drawy (85% powierzchni gminy). W strefach wododziałowych znaczna część obszaru to tereny nie włączone do ogólnego systemu odwodnienia powierzchniowego. Na terenie gminy  szczególnie dobrze rozwinięta jest sieć hydrograficzna na obszarach pobagiennych, gdzie istnieje gęsta sieć rowów melioracyjnych. Cieki na znacznych odcinkach stanowią część systemu melioracyjnego, mają brzegi umocnione faszyną. Doliny rzeczne  wykorzystują często znaczne odcinki rynien subglacjalnych, są na ogół wąskie i głęboko wcięte w powierzchnię terenu. Rozszerzenia tych  dolin  nierzadko stanowią zbiorniki jeziorne.

Na zmeliorowanych bagnach i torfowiskach koło Bronikowa i Jadwiżyna bierze swój początek jedna z najciekawszych rzek  południowego skłonu Pojezierza Pomorskiego - Płociczna. Na terenie  gminy ciek ten płynie tylko około 3,3 km i nie wyróżnia się szczególnie. Dopiero w dalszym swym biegu ta 50- kilometrowa rzeka o dorzeczu 450 km2, nabiera ciekawszych cech. Ma ona spadek porównywalny z rzekami  górskimi - 2 ‰ (odcinek źródłowy w gminie Mirosławiec ponad 3,2 ‰). Przepływa przez Drawieński PN, już zabagnioną doliną i uchodzi do Drawy na jej 27,5 km od ujścia do Noteci. Zlewnię Płocicznej pokrywają głównie gliny zwałowe, a w środkowej i dolnej części również zalesione piaski sandrowe. Jest to najczystsza rzeka powiatu wałeckiego. Zachowane są na niej naturalne tarliska łososiowe, występują tu też trocie wędrowne i  pstrągi potokowe.

Rzeka Korytnica ma 35 km długości (w gminie Mirosławiec 7,0 km) i dorzecze o powierzchni 218 km2, uchodzi do Drawy na jej 50-tym kilometrze. Istnieją rozbieżności co do umiejscowienia źródeł Korytnicy, gdyż w części opracowań ich autorzy za obszar źródliskowy uważają łąki położone na północ od Mirosławca, inni autorzy („Podział Hydrograficzny Polski” 1980) uważają, że ciek źródłowy o nazwie Winiawa wypływa z Jez.Gniewosz. Podobnie jak w przypadku Płocicznej, odcinek źródłowy Korytnicy ma duży spadek - 2,8‰. Zlewnia rzeki jest wydłużona, w górnej części pokrywają ją gliny zwałowe, a w środkowej i dolnej piaski sandrowe. Przed ujściem do Drawy Korytnica przyjmuje kilka dopływów, z których Stawica i Zgnilec biorą swój początek z jezior gminy Mirosławiec.

Fot. 3. Rzeka Korytnica zimą

Stawica (w środkowym i dolnym biegu nazywa się Kamionką) zbiera wody z łąk i bagien wokół Łowicza Wałeckiego oraz z Jez. Łowicz. Jej  dorzecze  ma  powierzchnię  około  70 km2. Zgnilec prowadzi wody z kilku jezior położonych w niecce koło Sadowa. Po  przepłynięciu kilku kilometrów rzeczka ta zasila Korytnicę.

Niewielki fragment zachodniej części gminy odwadnia rzeka Drawica, również dopływ Drawy. Ciek ten wypływa z Jeziora Orle Wielkie (starsze opracowania  błędnie  zaliczają to jezioro do zlewni Stawicy). Rzeka ta przepływa przez kilka jezior i uchodzi  do Drawy kilkanaście kilometrów powyżej Korytnicy.

Północno - zachodnią część gminy odwadnia okresowo rów uchodzący do cieku o  nazwie Studzienica, również dopływu Drawy. W kierunku wschodnim gminę odwadnia tylko jedna rzeka - Piławka. Jest to ciek o długości 18 km i dorzeczu  303 km2, wypływający z Jez. Wielki Bytyń i stanowiący południowo - wschodnią granicę  gminy Piławka uchodzi do Dobrzycy i poprzez Piławę zasila Gwdę. Sieć rzeczna  dorzecza Piławki jest zawikłana, istnieją liczne połączenia z sąsiednimi jeziorami w  zlewni oraz z dorzeczem rzeki Żydówki. W budowie geologicznej zlewni  przeważają  gliny zwałowe. Górny odcinek rzeki stanowi część wyżej opisanego rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń”. Nad rzeką, na terenie gminy Mirosławiec stwierdzone są trzy stanowiska bobra.

Północną część gminy zaliczono do bezpośredniej zlewni Dobrzycy. Brak tu  jednak  nawet śladów odpływu powierzchniowego i uznać ten obszar można za  bezodpły-wowy, tym bardziej, że jeziora Pogorzalskie Wielkie i Małe położone są  w  głębokiej  niecce.

Rzeki gminy charakteryzują się niewielkimi przepływami, gdyż są to ich odcinki źródłowe. W roku 1988 zmierzone zostały przepływy na kilku ciekach w gminie, bądź w bezpośredniej bliskości granic. Uzyskane zostały następujące przepływy:

a)  Piławka w Pilowie - 0,6  m3/s (1985 - wypływ  z  Jez. Wielki  Bytyń - 0,3 m3/s),

b)  Płociczna w Płocicznie - 0,3 m3/s,

c)  Stawica przy ujściu do Jez. Wieliż koło Białego Zdroju (ósmy kilometr od granic gminy) - 0,05m3/s),

d)  Korytnicy przy moście kolejowym koło Nowej Studnicy już po przyjęciu wód Zgnilca i Jez. Studnickiego (około 10 km od granic  gminy ) - 1,3 m3/s (1990 - na dopływie wypływającym z Mirosławca - 0,12 m3/s ).

W gminie brak jest stałych punktów kontrolnych badających jakość wód. Pomiary wykonywane są doraźnie w miarę potrzeb. W „Raporcie o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim w 2001 r.” brak jest również na ten temat danych.  Od ok. 10 lat badana jest rzeka Płociczna (punkt pomiarowy zlokalizowano w  Płocicznie, 1 km od granic gminy Mirosławiec). Pomiary dokonywane były  raz w miesiącu. Potwierdziły one, że jest to najczystsza rzeka b. woj. pilskiego. Wg P. Młynarczyka [Inwentaryzacja   przyrodnicza  gminy Mirosławiec - UAM- Poznań 1995 r.] stwierdzone zostało, ze tylko trzy z badanych wskaźników sporadycznie przekraczały normy dla wód I klasy czystości (fosforany, fosfor ogólny i azot ogólny). Odnotowywano wówczas jedynie dość wysoki wskaźnik bakteriologiczny, ale nie przekraczał  on norm dla wód III klasy. Na nowsze dane niestety nie natrafiono.

3.5.2. Jeziora

Stosunkowo świeża rzeźba powierzchni terenu sprawiła, że jest tu sporo zbiorników  jeziornych, które wchodzą w skład Pojezierza Wałeckiego.

W  granicach  administracyjnych  gminy  zbiorniki wodne zajmują około 602 ha (3,1 % powierzchni  gminy). Jezior, czyli  zbiorników o powierzchni większej od 1ha, jest  tutaj  26, natomiast  mniejszych blisko - 50. Zestawienie nazw, powierzchni, głębokości i wymiarów jezior przedstawia  tabela 1.

Jeziora na tym obszarze to pozostałości działalności lądolodu i wód lodowcowych. Stąd występują tu wszelkie genetyczne typy jezior, a mianowicie jeziora rynnowe (np. Wielki Bytyń, Drzewoszewskie), moreny dennej (Pogorzalskie Wielkie), sandrowe, kociołki, oczka.

Jezioro Wielki Bytyń jest największym i najgłębszym jeziorem powiatu wałeckiego (38 pod względem powierzchni w Polsce). Ma ono bardzo urozmaiconą linię brzegową i stanowi w całości rezerwat krajobrazowy. Zbiornik jest zagospodarowany turystycznie.

Nad jeziorem (rezerwat przyrody) m.in. wybudowano ośrodki:

Fot. 4  Jezioro z rejonu Mirosławca

-	żeglarskie (Philips Lighting Poland S.A. Pila, Klub Żeglarski  KLIWER – Piła, przystań TKŻ Ujście i inne),

-	turystyczne (Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim),

-	wypoczynkowe (Huty Szkła Ujście S.A.) i Poliaz – Drzewoszewo,

W skład gminy Mirosławiec wchodzi około 28 % powierzchni Jeziora. Wielki Bytyń. Jego wody są podpiętrzone, gdyż na Piławce, 100 m poniżej jeziora, wykonana jest dla potrzeb rybackich pułapka węgorzowa z urządzeniami do piętrzenia wody jeziora do  rzędnej 113,3 m n.p.m. Konstrukcja urządzenia jest ażurowa, oparta na oddzielnych elementach w postaci krat przewidzianych do demontażu na zimę.

W mniejszym stopniu turystycznie zagospodarowane są pozostałe jeziora.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat kompleksowymi badaniami objęto tylko dwa największe jeziora gminy: Wielki Bytyń (1995 r. 200) i Drzewoszewskie (1998 r.). Badania prowadził b.WIOŚ Piła. Wykazały one, ze Jez. Wielki Bytyń miało wody II klasy czystości, natomiast Jez. Drzewoszewskie III klasy. Stwierdzono, że Jez. Drzewoszewskie, w przeciwieństwie do Jez. Wielki Bytyń, jest  dość  podatne  na  wpływy zewnętrzne. Pozostałe jeziora gminy posiadają wody zbliżone swym składem najprawdopodobniej do wód Jez. Drzewoszewskiego.

##### Tabela 3.1. Jeziora  gminy  Mirosławiec

| L. p. | Nazwa jeziora* | Inne nazwy jeziora | Powierzchnia ( ha) | Położe-nie ( w m n.p.m.) | Głębokość maks. m | Głębokość śred-nia, m | Pojem-ność (tys. m3) | Dorzecze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielki Bytyń ( 54 ) | Wielki Betyń Bytyń, Betyń | 867,0 w gminie 257,0 | 113,0 | 41,0 | 10,4 | 91534,9 | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 2. | Drzewoszewskie ( 64 ) | Długie, Drzewoszewo Drzewicz | 63,4 | 112,7 | 8,6 | 3,2 | 1941,9 | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 3. | Kosiakowo (65) | Głębokie, Korytnica Kosiak | 43,7 | 103,4 | 6,2 | 3,0 | 1204,6 | Korytnica-Drawa-Noteć-Warta - Odra |
| 4. | Łowicz (65) | Łowickie | 34,3 | 96,8 | 5,7 | 2,3 | 644,9 | Stawica-Korytnica-Drawa-Noteć - Warta - Odra |
| 5. | Piecnik (88) | Piecnickie | 32,66 | 128,1 | 7,2 | 3,8 | 1170,0 | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 6. | wuksnik (88) | Okoninek, Okuninek Okonino, Hanki | 32,3 | 124,5 | 5,5 | 2,7 | 867,1 | Korytnica-Drawa-Noteć-Warta - Odra |
| 7. | Sadowskie (66) | Woligoszcz, Sieja | 28,5 | 96,0 | 27,0 | 10,2 | 2918,0 | Zgnilec-Korytnica-Drawa-Noteć - Warta - Odra |
| 8. | nierad (65) | Nieradzino | 24,2 | 121,1 | 10,0 | 4,9 | 1242,2 | Korytnica-Drawa-Noteć-Warta - Odra |
| 9. | Orle Wielkie (85) | Orle Duże Marychnowskie | 24,1 | 107,2 | 9,2 | 4,5 | 1092,5 | Drawica - Drawa - Noteć -Warta - Odra |
| 10. | Pogorzalskie Wielkie (88) | Kocie Duże, Dalsze Laski Duże Kawiec Wielki | 17,3 | 125,0 | 6,4 | 3,6 | 618,6 | Dobrzyca - Piława - Gwda -Noteć - Warta - Odra |
| 11. | Głębokie (88) | Mazanowo Duże Jabłonkowo, Głębocko Psie Głowy | 14,4 | 118,0 | 28,0 | 9,0 | 1394,5 | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda - Noteć - Warta - Odra |
| 12. | Bobkowo (88) | Mazanowo Małe Psinno | 12,8 | 114,8 | 4,1 | 2,6 | 347,3 | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 13. | Hanki (88) | Sadowo Wielkie Ceglane | 12,6 | 110,5 | 4,2 | 2,7 | 344,9 | Korytnica-Drawa-Noteć-Warta - Odra |
| 14. | Orla | Orłowo, Okuninek | 6,9 | 116,7 |  |  |  | Winiawa ( Korytnica ) -Drawa-Noteć-Warta-Odra |
| 15. | Nieradzino Małe | Nierodzim Mały | 6,6 | 120,3 |  |  |  | Korytnica-Drawa-Noteć-Warta - Odra |
| 16. | Gniewosz | Krystianki Wielkie Harcerskie | 5,5 | 114,8 |  |  |  | Winiawa ( Korytnica ) - Drawa-Noteć-Warta-Odra |
| 17. | Kople | - | 4,2 | 116,3 |  |  |  | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 18. | Łęknica | Sadowskie Małe | 3,3 | 96,3 |  |  |  | Zgnilec-Korytnica-Drawa- Noteć - Warta - Odra |
| 19. | Pogorzalskie Małe | Kocie Małe, Ka-winiec Laski Ma- Łe, Dalsze Małe | 2,3 | 129,1 |  |  |  | Dobrzyca - Piława - Gwda -Noteć - Warta - Odra |
| 20. | Księże | - | 2,1 | 132,8 |  |  |  | Piławka-Dobrzyca-Piława-Gwda-Noteć-Warta-Odra |
| 21. | Sadowo Małe ( 66 ) | Sadowskie Małe Sołtysie | 2,1 | 95,9 | 27,0 | 7,2 | 151,2 | Zgnilec-Korytnica-Drawa- Noteć - Warta - Odra |
| 22. | Sarnie | Skrzynka | 1,5 | 95,9 |  |  |  | Zgnilec-Korytnica-Drawa-Noteć - Warta - Odra |
| 23. | bez nazwy | Łowicz Mały | 1,5 | 96,9 |  |  |  | Stawica-Korytnica-Drawa-Noteć - Warta - Odra |
| 24. | bez nazwy | - | 1,3 | 124,0 |  |  |  |  |
| 25. | bez nazwy | Gniewosz Mały | 1,2 | 118,0 |  |  |  |  |
| 26. | Nierad III | Nieradzinek | 1,1 | 122,0 |  |  |  |  |
| 27. | Zbiorniki poniżej 1 ha | około 50 sztuk | 11,1 | x | x | X | x | Drawa + Gwda - Noteć - Warta - Odra |

Źródło : Atlas  jezior  województwa  pilskiego, Katalog  jezior  Polski, plany batymetryczne,(w  nawiasie  podawano  rok  wykonania  pomiarów  batymetrycznych)

Według badań przeprowadzonych w lipcu 2003 r. [Program ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego] woda z jezior Butyń Wielki i Kosakowo zgodnie z rozporządzeniem MZ z dn. 16.10.2002r. (Dz. U. 02.183.1530) spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach

3.6.  Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy uważa się za znaczne. Są to wody występujące w warstwach utworów czwartorzędowych. W utworach wodonośnych miąższość strefy wód podziemnych waha się od 1,5 do 40,0 m.

W najgłębszych miejscach pierwszy poziom wód podziemnych zalega w strefie 40 m ppt. Najbliżej powierzchni terenu zalegają wody na łąkach wokół Mirosławca i Setnicy oraz w  dolinie Korytnicy, na głębokościach mniejszych niż 1 m poniżej gruntu. Stwarza to dobre  warunki do wykonania ujęcia wody pitnej.

Na pozostałym obszarze gminy wody podziemne zalegają na różnych głębokościach, zależnie  od  wysokości  npm. oraz budowy geologicznej. Kolejne poziomy wodonośne pojawiają  się  już od głębokości 35 m ppt. Częste są  przypadki  występowania tzw. napiętych zwierciadeł wód podziemnych, co pozwala korzystać z ujęć wód  subarte-zyjskich

Ze względu na znaczne głębokości rynien, ważnym czynnikiem współdziałającym z wodami podziemnymi są jeziora, nie tylko w  utworach czwartorzędowych lecz i trzeciorzędowych. Są one ważnym czynnikiem równowagi hydraulicznej na tym obszarze. Większość gruntów na terenie gminy ma średnią przepuszczalność, na łąkach  i pastwiskach organicznych - zmienną, grunty antropogeniczne - zróżnicowaną.

Do skażenia wód podziemnych może dochodzić w obrębie zlokalizowanych na terenie gminy stacji paliw. Dotychczas nie stwierdzono skażeń wód podziemnych.

3.7. Powietrze atmosferyczne

Naturalny skład chemiczny powietrza może lokalnie ulegać zmianom na skutek emisji gazów, par i pyłów, pochodzącej ze źródeł zarówno naturalnych /np. erozja gleb, procesy gnilne zachodzące na obszarach bagiennych i torfowiskach/ jak i wynikające z działalności człowieka /np. różnorodne procesy przemysłowe, rolnictwo, transport, wydobywanie kopalin, spalanie paliw dla celów przemysłowych i bytowych/.

Działania ludzi powodujące zanieczyszczenia powietrza możemy umownie podzielić na kilka grup odznaczających się tymi samymi cechami:

-	energetyczne spalanie paliw, będące źródłem emisji: SO2, NOx, CO, CO2, pyłów, w 	tym zawierających metale ciężkie /np. kadm, ołów, rtęć, miedź, chrom itp./,

-	produkcję przemysłową będącą m.in. źródłem emisji: rozpuszczalników 	organicznych, węglowodorów a także pyłów i gazów spalinowych,

Rolniczo-przemysłowy charakter gminy warunkuje w dużym stopniu rodzaj i ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Wg szacunków WIOŚ w Szczecinie (raporty o stanie środowiska) główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza na terenie nieuprzemysłowionych gmin takich jak np. Mirosławiec ma energetyka (szacunkowy udział w bilansie zanieczyszczeń 50-60%) oraz transport i transport i komunikacja (20% zanieczyszczeń). Pozostała część przypada na przemysł i usługi materialne.

Według danych Urzędu Miasta i Gminy struktura gospodarki cieplnej wg źródeł energii przedstawia się następująco;

-    węgiel kamienny 		5 %,

-	drewno opałowe              24 %,

-	gaz			           70 %,

-	olej opałowy		  1 %

Gmina zgazyfikowana jest w ok. 70%, użytkowany gaz ma symbol gz 50.

Sieć gazowa w gminie została wybudowana głównie w latach 1989÷1990. Obecnie do sieci  tej podłączone jest miasto oraz część Osiedla XXX. lecia  LLP (około  20 %). Jest to 845 odbiorców  gazu  sieciowego (stan  na  koniec  roku  2002). Zużycie  gazu  w  roku 2002  wyniosło ok.2100 dam3  (na  jednego  odbiorcę  2477,3 m3 ).

Mirosławiec  zasilany  jest  w  gaz  z  sieci  przemysłowo - magistralnej (średnica 250 mm, ciśnienie  64 atm.) Ostrów Wielkopolski - Poznań - Piła - Szczecin. Gazociąg  przebiega przez gminę równolegle do głównej drogi (Szczecin – Piła - Bydgoszcz). W Mirosławcu działa stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia oraz trzy stacje redukcyjno - pomiarowe niskiego ciśnienia. Cała sieć gazowa gminy ma 15,8 km długości, z czego na sieć średniego ciśnienia (4 atm.) przypada 4,2 km a na sieć niskiego ciśnienia (2,5 atm) - 11,65 km. Obecnie podłączone jest do niej miasto oraz część Osiedla XXX.-lecia LLP (ok. 20 %). Z „Rocznika statystycznego województwa zachodniopomorskiego za rok 2002” [WUS Szczecin 2003 r.] wynika, że w mieście z gazu korzysta ok. 96,8 % ogółu ludności.

Z uwagi na uwarunkowania (wysoki stopień zalesienia gminy) drugą pozycję w bilansie paliw zajmuje drewno opałowe. Przy jego spalaniu w lokalnych kotłowniach do atmosfery emitowane są gazy o podobnym składzie jak przy spalaniu gazu ziemnego. Głównymi składnikami emisji są dwutlenek węgla i para wodna, zawartości w spalinach szkodliwie wpływającego na szatę roślinną dwutlenku siarki są nieporówny-walnie mniejsze niż przy spalaniu węgla kamiennego.

Na terenie miasta ważnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są paleniska domowe oraz środki transportu. Większość gospodarstw domowych, mimo że jest podłączona do sieci gazowniczej używa do opału węgla kamiennego z dużą zawartością siarki. Często paliwem uzupełniającym jest drewno. Sytuacja taka jest odzwierciedle-niem ogólnokrajowych tendencji – niższą ceną węgla w stosunku do innych źródeł energii cieplnej. Paleniska domowe powodują lokalne zanieczyszczenie atmosfery, głównie tlenkami węgla, dwutlenkiem siarki a także produktami niepełnego spalania w tym benzo--pirenem.

Do  wyróżniających  się  emitorów  w  gminie  Mirosławiec  należą  kotłownie, które  eksploatowane są głównie  w  sezonie  zimowo - wiosennym. W  mieście  funkcjonuje  6  kotłowni  obejmujących  więcej  niż  jeden  budynek  i  kilkadziesiąt  pojedynczych palenisk domowych (ich liczba zmniejsza się dzięki gazyfikacji), na terenie gminy  funkcjonują trzy duże kotłownie, a poza tym kilkaset emitorów „domowych”. Spośród wym. obiektów największa jest kotłownia gazowa – Korpal – w Mirosławcu przy ul. Parkowej 3 o mocy 0,67 MW, której sprawność wynosi 78%..

Transport towarowy i osobowy to kolejne źródło emisji; tlenku węgla CO, tlenków azotu NOx i dwutlenku węgla CO2. Na uwagę zasługuje transport samochodowe na trasie nr 10 Szczecin –Bydgoszcz. Emitorami zanieczyszczeń na tym terenie sa ponadto zlokalizowane wzdłuż wymienionej trasy stacje paliw, myjnie samochodowe i parkingi.

Produkcja rolna, a szczególnie hodowla zwierząt gospodarskich i drobiu, to kolejne  źródła emisji, głównie rozproszonej amoniaku i metanu. W miejscowości Jadwizin firma PRIMA prowadzi fermę na 1000 świń, w rejonie Pruchnowa funkcjonuje ferma na 800 szt bydła..

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery może mieć wpływ na lokalne zakwaszenia i zanieczyszczenia związkami azotu gleby a pośrednio na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Emitorami uciążliwych zapachów są na terenie gminy zakłady: Zakład  Utylizacyjny  „Paszutil” i gorzelnia.

Z danych zamieszczonych w „Programie ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” pochodzących z  wydanego przez WIOŚ w Szczecinie „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001” wynika, że powiat wałecki a więc i gmina Mirosławiec należą do najmniej zanieczyszczonych w województwie. WIOŚ w Szczecinie stan powietrza atmosferycznego na terenie powiatu ocenił pozytywnie. Wyniki pomiarów, jak również modelowania matematycznego, wykazały, iż na obszarze powiatu nie następują przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 24 – godzinnych i średniorocznych podstawowych zanieczyszczeń: SO2, NO2 i pyłu zawieszonego ogółem, określonych dla obowiązujących polskich norm, a także dla norm ujętych w dyrektywach Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwuje się spadkową tendencję stężeń zanieczyszczeń powietrza.

W „Programie ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” zamieszczone zostały mapy przedstawiające rozkład na terenie województwa zachodniopomorskiego stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Zamieszczone zostały też wykresy przedstawiające rozkład stężeń tych zanieczyszczeń na terenie Wałcza w czasie.

3.8.  Gleba

Gleby występujące na terenie gminy Mirosławiec należą do gleb słabej jakości. Największa część gminy zajmowana jest przez gleby bielicoziemne i brunatnoziemne, mniejsze obszary zajmują gleby bagienne  i pobagienne. Wśród gleb bielicoziemnych największą część zajmują  gleby rdzawe i bielicowe. Tworzą je piaski słabogliniaste płytkie lub średnio głębokie na piaskach luźnych pochodzenia zwałowego. Gleby brunatnoziemne reprezentowane są głównie przez gleby brunatne. Są to typowe gleby lasów mieszanych świeżych oraz lasów świeżych. Wytworzyły się one z piasków zwałowych, piasków  zalegających  na glinach  i  z glin zwałowych.

Dział gleb hydrogenicznych powiązany jest przede wszystkim z terenami łąkowymi oraz zabagnieniami śródleśnymi. Właściwości tych gleb kształtują się  pod ciągłym lub okresowym działaniem wód gruntowych lub stagnującyh wód opadowych. Najszerzej reprezentowany jest typ gleb torfowisk niskich oraz torfowisk wysokich. Zachodzi w nich aktualnie proces bagienny polegający na odkładaniu się i niepełnym rozkładzie szczątków roślinności bagiennej w środowisku nasyconym wodą, przy ograniczonym dostępie powietrza. Przeważają tu gleby o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym, tak na polach jak i w lasach. Do głębokości 50 cm gleby mają odczyn pH od  3,4 do 7,5, ale największa część gleb ma  pH = 4,5 ÷ 5,5. Gleby torfowe mają odczyn podobny, nieco tylko więcej ma pH obojętne (gytie do 7,9). Najbardziej kwaśny  odczyn ma ściółka w niektórych lasach, gdyż ekstermalnie zmierzono poziomy glebowe  o pH = 2,8 w KCl  ( Nawrot, 1992b).

W gminie Mirosławiec współczynnik bonitacji wynosi 0,89. Wyznaczany  jest on przez wyliczenie średniej klasy bonitacyjnej na danym obszarze, przy założeniu, że wskaźnik 1,00 mają grunty na pograniczu klas bonitacyjnych IVa i IVb (IVb - 0,95, IVa - 1,05). Wartość 0,89 wskazuje na to, że w gminie Mirosławiec przeważają gleby słabszych klas bonitacyjnych (V i VI). W gminie brak jest I i II klasy bonitacyjnej zarówno gruntów ornych  jak i użytków zielonych. Najwięcej zajmują gleby klasy V w przypadku gruntów ornych i klasy IV dla użytków zielonych.

Dane dotyczące klas bonitacyjnych użytków rolnych uzyskane zostały zgodnie ze stanem ewidencyjnym gruntów na 01.01.1980. Wynikła stąd różnica około 7,2% pomiędzy powierzchnią użytków  rolnych w roku 2003 i 1980, ponieważ ponad 400 ha gruntów zalesiono. Jednakże rząd wielkości powierzchni zajmowanych przez poszczególne klasy bonitacyjne jest obecnie zbliżony.

Tabele 3.2 a i 3.2b. Bonitacja  gruntów  użytków  rolnych  w  gminie  Mirosławiec. Powierzchnia ewidencyjna 19.587 ha

Grunty orne 4966 ha – 100%

| Klasy bonitacyjne gruntów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIIa | Iii | IVa | IVb | V | VI | VIz |
| 17 ha | 186 ha | 1115 ha | 1110 ha | 1844 ha | 576 ha | 118 ha |
| 0,3% | 3,7% | 22,5% | 22,4% | 37,1% | 11,6 % | 2,4 % |

Użytki zielone 1711 ha – 100%

| III | IV | V | VI | VIz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 ha | 995 ha | 454 ha | 97 ha | 57 ha |
| 6,3% | 58,2% | 26,5% | 5,7 % | 3,3 % |

Źródło : Waloryzacja  rolniczej  przestrzeni...,1981

W roku  1995  w  użytkowaniu  były  nie  wszystkie  użytki  rolne, większość gleb V i VI klasy bonitacyjnej była dłogowana (uprawianych jest 57,7% gruntów ornych i 38,6 % użytków zielonych). Przestrzenne  rozmieszczenie użytkowanych gruntów w poszczególnych klasach bonitacyjnych w miejscowościach gminy przedstawia tab. 7. Powierzchnia  gospodarstw w miejscowościach została podana według miejsca  zamieszkania rolnika.

Z danych uzyskanych w UMiG Mirosławiec wynika, że zdecydowanie  najlepsze są grunty orne użytkowane w okolicach Próchnowa. Wyróżniają się też okolice Jabłonowa i Hanek. Najlepsze łąki i pastwiska są  użytkowane przez rolników z Mirosławca.

3.9. Klimat akustyczny. Promieniowanie elektromagnetyczne.

3.9.1. Klimat akustyczny

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie człowieka. Powoduje on m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem, określa się za pomocą tzw. klimatu akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim przez źródła hałasu takie, jak :

- komunikacja samochodowa, kolejowa, lotnicza,

- zakłady : przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, emitujące hałas na zewnątrz,

- obiekty użyteczności publicznej związane z hałaśliwą działalnością, np. stadiony,

- transport dostawczy i komunalny, maszyny budowlane

- przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach (>110 kV).

Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A ( LAeq ), wyrażonego w decybelach [ dB ], będącego poziomem uśrednionym w funkcji czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 1998 r, Nr 66, poz. 436).

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa, w mniejszym stopniu hałas przemysłowy.

Źródłem hałasu komunikacyjnego w gminie Mirosławiec jest ruch samochodowy głównie na przecinającej gminę drodze krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz. W ostatnich latach natężenie ruchu systematycznie wzrasta.

Ewentualne przekroczenia natężenia hałasu występują sporadycznie i to tylko w sąsiadującym z drogą pasie terenu.

Pozostałe drogi na terenie gminy mają znaczenie lokalne, ruch nas nich jest mały.

Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy) a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia. Na terenie gminy brak jest dużych zakładów przemysłowych.

Dla Mirosławca najbardziej uciążliwym emitorem hałasu nie jest ruch samochodowy lecz wojskowe lotnisko zlokalizowane przy granicy z gminą Wierzchowo.z którego korzysta stacjonująca  tu  VIII Eskadra Lotnictwa Taktycznego i 12 Baza Lotnicza. Startujące samoloty słyszalne  są w promieniu około 10 km. Na lotnisku tym m.in. lądują samoloty wojskowe NATO, którymi przywożeni są żołnierze i sprzęt wojskowy na ćwiczenia na pobliskim Poligonie Drawskim.

3.9.2. Pola elektromagnetyczne

Zasilanie  gminy  w  energię  elektryczną  opiera  się  na  Głównym  Punkcie Zasilania (GPZ 110/15 kV) w Mirosławcu - Zacisze. Do rozdzielni tej dochodzi napowietrzna lina wysokiego napięcia 110 kV, która  przebiega  gminę  wzdłuż głównej drogi z rejonowej stacji energetycznej w Wałczu koło Piecnika i dalej, przeważnie lasem  do  Nieradzia  i  dalej  do  Mirosławca.

Energia elektryczna rozprowadzana jest w gminie siecią średniego napięcia (15 kV) do 39 stacji transformatorowych we wszystkich miejscowościach, a dalej  liniami napowietrznymi oraz kablami podziemnymi bezpośrednio do budynków.

Tylko główna linia zasilająca (110 kV)  może wytwarzać na tyle silne pole  elektromagnetyczne, by miało ono  wpływ  na  środowisko przyrodnicze  (w tym i na  człowieka) w  bezpośrednim  sąsiedztwie  tej  linii. Wzdłuż trasy przebiegu linii napowietrznej 110 kV niezbędne jest zachowanie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 14,5 m.

- INFRASTRUKTURA GMINY I JEJ  WPŁYW NA ŚRODOWISKO

  - Zaopatrzenie ludności w wodę

Według danych uzyskanych z UMiG Mirosławiec gmina zwodociągowana jest w 80 %. Największym eksploatowanym na jej terenie wodociągiem jest wodociąg w Mirosławcu o rzeczywistej wydajności urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody  Qśrd = 842 m3/d. Wydajność potencjalna istniejących urządzeń średnia dobowa – 1614 m3/d. Źródłem poboru wody są 4 studnie wiercone z zainstalowanymi pompami G-80 drugiego stopnia. Stacja wodociągowa składa się z 4 zbiorników  wyrównawczych  o  pojemności  50 m3, pompowni  drugiego stopnia (5 sztuk pomp wirowych S-83), 3 hydroforów  1200 o pojemności 1500 dm3, chloratora C-52 oraz murowanego budynku stacji.

W 2003 r. z wodociągu korzystało 3.086 osób. Uzdatniona woda, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19.11.2002  – Dz. U. Nr 203, poz. 1718 spełnia wymogi wody do picia. Mirosławiec posiada 13 km sieci  wodociągowej.

Sieć wodociągowa w Mirosławcu pochodzi w znacznej części z okresu międzywojennego, najstarsze odcinki były wybudowane w roku  1907. Po II wojnie światowej sieć była realizowana w zależności od indywidualnych potrzeb. Znacząca rozbudowa i częściowa modernizacja sieci nastąpiła w latach 1979÷1987. Objęła ona część sieci w ciągach  komunikacyjnych, gdzie narażona jest na obciążenia w związku z ruchem  pojazdów i stąd jej częste uszkodzenia. Konieczne byłoby wyłączenie starej sieci w związku z jej skorodowaniem i niskim stanem techniczym.

W gminie Mirosławiec jest poza tym 9 ujęć wiejskich. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej;

- Łowicz Wałecki - rok budowy 1975, głębokość studni 51,0 m, urządzenia: 2 hydrofory o pojemności 3,5 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82, S-83.

- Hanki - rok budowy 1978, głębokość studni 49,0 m, urządzenia: 2  hydrofory o pojemności 2,0 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82, sprężarka.

- Bronikowo - rok budowy 1980, głębokość studni 34,0 m, urządzenia: 3 hydrofory  o pojemności 4,0 m3, chlorator C-52, pompy drugiego stopnia S-82.

- Toporzyk - rok budowy przed 1939, nowa studnia 1994, głębokość studni 75 m, urządzenia: hydrofor o pojemności 3,0 m3 , pompa głębinowa G-40, sprężarka.

- Piecnik - rok budowy 1981, głębokość studni 42,0 m, urządzenia: 2 hydrofory o pojemności 2,5 m3, chlorator C-52, pompa głębinowa  G-40, pompy S-82, sprężarka.

W Orlu wodociąg administrowany jest przez Nadleśnictwo Mirosławiec i nie posiada pełnej dokumentacji technicznej. Natomiast wodociągi we wsi  Próchnowo i Jabłonkowo są przyłączone do stacji wodociągowych  zakładów rolnych i ich dokumentacja techniczna również wykazuje luki uniemożliwiające obecnie dokładne ustalenie ich długości i przyłączy.

Na terenach wiejskich sieć wodociągowa liczy 12,3 km.

Brak wodociągu we wsiach; Jabłonowo (kilka ujęć prywatnych), Jadwiżyn, Sadowo-Kolonie (studnie).

Stan sieci wodociągowej jest dobry.

Jednostką zajmującą się  eksploatacją sieci wodociągowej jest Zakład Energetyki Cielnej, Wodociągów i Kanalizacji  w Mirosławcu.

Jednostkowe koszty eksploatacyjne 2,0 zł/m3 wody.

Analiza   fizyczno - chemiczna  wód  z  niektórych  ujęć.

- Ujęcie w Mirosławcu:

Odczyn :  		 pH = 7,7

Utlenialność :   		2,3 mg O2/l

Twardość  ogólna : 	10,2° niem.

Kationy ( mg/l ) :                                           Aniony ( mg/l ) :

litowy Li+	< 0,05                        chlorkowy  Cl-                        7,01

amonowy NH4	< 0,05                        fluorkowy  F-                                          0,14

sodowy  Na+	     5,80                         wodorowęglanowy HCO3-  198,50

potasowy K+	     1,90                         siarczanowy  SO42-                23,45

wapniowy Ca2+     63,75

magnezowy Mg2+      6,77

żelazowy  Fe2+/3+	      0,45

manganowy  Mn2+    0,06

miedziowy  Cu2+	      0,01

cynkowy  Zn2+	      0,08

Zanieczyszczeń  organicznych  nie stwierdzono.

- Ujęcia  wód  na  terenie  gminy (wg danych UMiG Mirosławiec). Charakterystykę wód podano w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Charakterystyka wód z wybranych ujęć wiejskich.

| L.p. | Wskaźnik | Z. U. „Paszutil” | Toporzyk | Orle | O.W. Drzewoszewo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | 7,8 | 7,2 | 8,0 | 7,6 |
| 2. | Utlenialność mg O2/l | 5,0 | 6,1 | - | 3,1 |
| 3. | Twardość og. °niem. | 11,0 | 37,9 | 7,4 | 23,5 |
| 4. | Żelazo ogólne mg/l | 0,3 | 2,47 | 0,3 | 0,5 |
| 5. | Chlorki mg/l | 20,5 | 111,8 | 14,0 | 12,5 |
| 6. | Amoniak mg/l | 0,02 | 0,85 | 0,04 | 0,04 |
| 7. | Azotyny mg/l | 0,001 | nw | 0,001 | 0,001 |
| 8. | Azotany mg/l | 0,42 | 0,07 | 0,3 | 0,01 |
| 9. | Mangan mg/l | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10. | Siarczany mg/l | 23,8 | - | - | - |
| 11. | Fluorki mg/l | 0,15 | - | - | - |
| 12. | Fosforany mg/l | 0,2 | - | - | - |
| 13. | Wapń mg/l | 49,6 | - | - | - |
| 14. | Magnez mg/l | 6,8 | - | - | - |

  - Gospodarka ściekowa

Oczyszczalnia ścieków na terenie Mirosławca zrealizowana została w latach 1988 ÷ 1993. Jej rozruch nastąpił we wrześniu 1992, do  ostatecznej eksploatacji zaś została przekazana 30.06.1993. Posiada ona pozwolenie wodnoprawne na dopuszczenie do eksploatacji oczyszczalni ścieków (w I etapie budowy) oraz na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości rzeczywistej 580 m3/dn  i o zdolności przerobowej 710 m3/dn. Istnieje możliwość jej rozbudowy docelowo do 1700 m3/dn. Obciążenie w/w oczyszczalni wynosi 450 m3/dobę, z czego około 20 % stanowią ścieki dowożone. Biorąc pod uwagę, że oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki od 80% mieszkańców Mirosławca, przy swojej zdolności oczyszczania może przyjąć z terenu gminy ca 250 m3/dobę.

Na oczyszczalnię ścieki  bytowo-gospodarcze  i  przemysłowe doprowadzane są nowo-wybudowanym systemem kanalizacji sanitarnej.

Istnieją też szczątkowe odcinki sieci kanalizacyjnych odprowadzające ścieki bytowe do  zbiorników bezodpływowych, skąd przy pomocy beczkowozów przewozi się je do  oczyszczalni.

Główny proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch zasadniczych etapów.
Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne. W skład układu technologicznego do tego przeznaczonego wchodzą następujące urządzenia:

- kraty mechaniczne: podstawowa schodkowa i płaska jako awaryjna, na których odbywa się proces cedzenia pozwalający usunąć ze ścieków większych zanieczyszczeń stałych pływających lub wleczonych po dnie kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Kraty zainstalowane są w przepompowni centralnej,

- piaskowniki przedmuchiwane - usuwane są tu zawiesiny mineralne (głównie piasek) w procesie sedymentacji czyli grawitacyjnego opadania oraz obecne w ściekach tłuszcze w procesie flotacji czyli wynoszenia ich na powierzchnię ścieków, w naszym przypadku przy pomocy pęcherzyków powietrza co znacznie przyspiesza i wspomaga proces flotacji szczególnie małych cząstek tłuszczu rozpuszczonych w ściekach. Piaskowniki to obiekty usytuowane jako pierwsze w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków, zarazem stanowią one ostatni etap oczyszczania mechanicznego. Usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy umożliwia bezawaryjne działanie kolejnych obiektów oczyszczalni ścieków oraz zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu.

Drugi etap to oczyszczanie biologiczne. Procesy samooczyszczania, które zachodzą w wodach naturalnych, mogą zostać zintensyfikowane przez stworzenie odpowiednich warunków dla mikroorganizmów prowadzących procesy rozkładu materii organicznej.

Proces biologicznego oczyszczania można najprościej określić następująco:

Ścieki + mikroorganizmy —> ścieki oczyszczone + nowe mikroorganizmy

Ścieki są pożywką dla drobnoustrojów, które przy zapewnieniu im odpowiednich warunków (temperatura, pH, zawartość tlenu itp.) intensywnie się rozmnażają. Różnica między procesami naturalnymi samooczyszczania wód a procesami oczyszczania ścieków zachodzącymi w oczyszczalni polega głównie na znacznym przyspieszeniu tych procesów w warunkach sztucznych poprzez znaczne zagęszczenie biomasy w sztucznych zbiornikach wodnych stanowiących obiekty oczyszczalni.

W oczyszczalni ścieki przebywają najczęściej kilka do kilkunastu godzin i w tym czasie większość zanieczyszczeń jest usuwana. O tym, w jakim stopniu ścieki zostaną oczyszczone oraz ile biomasy przyrośnie, decyduje jednak bardzo wiele czynników, których wpływ na procesy oczyszczania omawiany jest w specjalistycznej literaturze.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty i urządzenia :

1. Przepompownia ścieków z koszem kratowym, której zadaniem jest odbiór ścieków z kolektorów sanitarnych, wstępne oczyszczenie i przepompowanie ścieków surowych ze zbiornika retencyjnego do komór oczyszczania. Przepompownia wyposażona jest w dwie pompy zatapialne typu „Sarlin”. Pompy załączane są przez system sond zatapialnych  informujących o poziomie ścieków w zbiorniku retencyjnym. Zachodzi tu oczyszczanie mechaniczne polegające na usuwaniu zanieczyszczeń zawieszonych i pływających za pomocą kosza kratowego, procesu wznoszenia (flotacji) i procesu opadania (sedymentacji).

2. BIOBLOK WST- 400 - zachodzi tu oczyszczanie biologiczne oparte na intensywnym rozwoju mikroorganizmów wywołujących procesy mineralizacji związków organicznych w środowisku tlenowym. Składa się on z :

- komory napowietrzania - przeznaczonej do usuwania ze ścieków  zanieczyszczeń organicznych w  postaci rozpuszczonej lub zawieszonej za pomocą tlenowych procesów biologicznych. W skład ciągu technologicznego wchodzą dwie komory napowietrzania (6 x 6 x 3,6 m, pojemność  200 m3), napowietrzaniu  służą ruszta z dyfuzorów ceramicznych ułożonych na dnie komory przepływo-wej, do  których doprowadzone jest sprężone powietrze z dmuchaw  typu DR - 100. Wewnątrz komór umieszczony jest osprzęt w postaci zasuw  pilastych, koryt  rozprowadzających i zaworów.

- osadników wtórnych (zadaniem  ich  jest  oddzielenie  osadu  czynnego od pozbawionych) zanieczyszczeń ścieków dopływających z komory  napowietrza-nia w celu oddzielenia osadów kłaczkowatych. W skład ciągu  technologicznego wchodzą 4 osadniki. Wewnątrz osadnika umieszczony jest osprzęt w postaci rury centralnej, pompy mamutowej i koryt odpływowych. Objętość czynna osadników wynosi 100 m3. Ich działanie polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu  pionowego w wyniku czego kłaczki powiększają się i opadają w dół leja osadnika, a oczyszczony ściek odprowadzany jest rynnami i króćcem wylotowym zamontowanych w górnej części do odbiornika rzeki Korytnicy. Powstały osad z leja osadnika usuwany jest do komory napowietrzania jako osad recyrkulacyjny, lub do komory stabilizacyjnej osadu jako osad  nadmierny;

-  komory  stabilizacji - przeznaczonej  do mineralizacji związków organicznych zawartych w osadzie nadmiernym. Stabilizacja odbywa się podczas intensywnego napowietrzania osadu, do którego służy ruszt z dyfuzorów  ceramicznych ułożonych na dnie komory. Objętość czynna komory stabilizacyjnej wynosi 100 m3.

3.  Poletka do osuszania osadu - służące do odwadniania osadu dostarczonego z  komory stabilizacyjnej. Część wody zawarta w osadzie odparowuje do atmosfery, pozostała część poprzez warstwy filtrujące i drenaż odprowadzana jest do przepompowni ścieków. Ogólna powierzchnia poletek wynosi 617,4 m2. Osady ściekowe z oczyszczania biologicznego poddawane są kompostowaniu i wapno-waniu (mogą być wykorzystane rolniczo), natomiast skratki początkowo składo-wane są w wyznaczonym miejscu, a następnie wywożone na miejskie wysypisko odpadów.

Ścieki po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu zawierają jeszcze zanieczyszczenia koloidalne i rozpuszczalne. W celu  zmineralizowania związków organicznych znajdujących się w ściekach wykorzystuje się współpracę drobnoustro-jów, przede wszystkim bakterii areobowych i różnych gatunków pierwotniaków tworzących osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny, powstającej przy długotrwałym przedmuchiwaniu ścieków. Niezbędne dla nich warunki życia i rozwoju wymagają środowiska wodnego i pokarmu, który obficie występuje w ściekach. Węglowodany znajdujące się w ściekach ulegają rozkładowi, przy czym powstający CO2 ulatnia się w powietrze. Azotowe związki  organiczne, takie jak białka, mocznik zamieniają się w azotany.

Pod wpływem osadu czynnego ścieki już w ciągu pierwszej godziny zmieniają swój charakter, zapach ustępuje bezpośrednio po zmieszaniu z osadem czynnym, po czym następuje procesy koagulacji ciał koloidalnych i redukcja utlenialności, a zawartość azotu maleje. W dalszej fazie następuje proces utleniania azotu amonowego do azotanów. Ścieki zostają nasycone tlenem 5 ÷ 9 mg O2/l, związki organiczne  zostają  zmineralizowane, liczba bakterii zostaje zredukowana o 90÷98,5 %. Biologiczne  zapotrzebowania  tlenu ( BZT ) redukuje się  o  92 %.

Ścieki surowe dostarczane do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi. Przeważają w nich zanieczyszczenia organiczne o zróżnicowanym stopniu koncentracji i różnym składzie chemicznym, który  podlega ciągłym zmianom. Przewagę w dopływających ściekach stanowią składniki pokarmowe mało skoncentro-wane. Występują również zanieczyszczenia fizyczne, organiczne inne i mineralne. Ścieki surowe  przemysłowe stanowią znikomy udział w doprowadzanych ściekach i nie  mają większego wpływu na wysokość stężeń oczyszczanych ścieków. Dostarczane są one kolektorem tłocznym z  Z. U. „Paszutil” (1100 m) w  ilości 10÷30 m3/d zależnie od wielkości produkcji.

Objętość ścieków na ogół odpowiada objętości zużytej wody wodociągowej oraz zużywanej do celów technologicznych. Na podstawie obserwacji dopływ ścieków podlega nieznacznym wahaniom sezonowym i dobowym. Współczynnik nierównomier-ności dopływu ścieków zawiera się  w granicach 1,96 ÷ 2,14. Ilości dopływających na oczyszczalnię ścieków są  następujące :

-	dopływ dobowy średni  Qd śr= 450 m3/d,

-	dopływ  dobowy  max.  Qd max= 503,2 m3/d

Odpływające ścieki nie zawierają zanieczyszczeń w ilościach ponadnormatywnych.

Odbiornikiem bezpośrednim ścieków oczyszczonych jest dopływ rzeki Korytnicy przepływający 110 m od oczyszczalni, zaliczony do I klasy  czystości. Przepływ wynosi w tym miejscu około 432 m3/h. Z wykonanych dotychczas analiz wynika, że ilości zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami nie powodują przekroczeń dopuszczalnych dla I klasy czystości  wód..

Plany rozbudowy oczyszczalni ścieków. Na najbliższy okres przewidziane zostały następujące zmiany w gospodarce ściekowej w  gminie Mirosławiec :

- dokończenie  budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta;

- dokończenie zagospodarowania terenu oczyszczalni w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej;

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresach :

a) zwiększenie rzeczywistej przepustowości oczyszczalni np. do 1000 m3/d, co możliwe byłoby do osiągnięcia przez zainstalowanie dodatkowego biobloku  i rozbudowę urządzeń towarzyszących (zadanie do realizacji w dalszej kolejności), aktualnie przepustowość projektowa (710 m3/d) nie jest osiagnięta, rezerwa wynosi ok. 250 m3/d.;

b) przystosowanie oczyszczalni do usuwania ze ścieków związków biogennych, co możliwe będzie przez stworzenie w jednej z komór warunków beztlenowych sprzyjających procesowi denitryfikacji oraz wybudowanie instalacji preparatu PIX, którego dawkowanie polepsza sedymentację osadu czynnego w komorze nienapowietrzanej, ale przede wszystkim zapewnia niezawodne (niezależne od  temperatury i innych czynników zewnętrznych) strącanie  fosforu  ze ścieków;

c)  zapewnienie doczyszczania ścieków poprzez budowę stawów doczyszcza-jących, zlokalizowanych poza ogrodzeniem oczyszczalni, o powierzchni 900 m2, głębokości czynnej 1 m. Staw zapewni dalszą obniżkę BZT5 i zawiesiny, a ponadto usuwanie związków biogennych w miesiącach ciepłych oraz dodatkowe zapewnienie niezawodności oczyszczania ścieków  w  przypadku niedomagań w pracy osadu czynnego (puchnięcie, zanik osadu), lub osadników wtórnych (wynoszenie zawiesiny). W pobliżu planowanego stawu znajduje się naturalne trzcinowisko (połączone rowem melioracyjnym z rzeką), na  które można skierować ścieki po stawie. Spełniałoby ono rolę  hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków, gdyż trzcina pełni dwie  ważne funkcje zwiększając powierzchnię, na której działają  mikroorganizmy (tworzą tzw. błonę biologiczną aktywną) oraz wytwarzając podczas asymilacji tlen, który transportowany  jest  do części korzeniowej i wydzielany do podłoża wzdłuż systemu korzeniowego, umożliwiając powstanie wówczas rejonu  tlenowego umożliwiającego rozwój mikroorganizmów biorących  udział w przemianach związków organicznych (nitryfikacja, denitryfikacja).

Zasadnicza  część  kanalizacji  sanitarnej  powstała  w  okresie  1991 ÷ 1994, kanalizacja ta będzie konserwowana oraz w miarę możliwości rozbudowywana. Wg „Programu kanalizacji gminy  Mirosławiec”  [ZPUH „ERBUD” – Piła 2000 r.]. Wybrany został wariant IV, który zakłada przesyłanie ścieków z całej gminy do oczyszczalni w Mirosławcu.

Pod koniec 2003 r. sieć  kanalizacyjna w gminie  miała  długość ok 20 km ,  korzysta z niej  jak  na  razie  około  70 % ludności. Tereny wiejskie nie są podłączone do kanalizacji miejskiej.

Oprócz w/w. oczyszczalni na Osiedlu XXX-lecia LWP (osiedle wojskowe) znajduje się oczyszczalnia przyjmująca ścieki od ok. 1800 mieszkańców. Na terenie gminy Mirosławiec wykonano szereg lokalnych oczyszczalni ścieków, a mianowicie dla budynków i osiedli leśnych - Orle - osiedle leśne 30 MK; Nieradź - budynki ALP 9 MK; leśnictwo Gniewosz - 12 MK; dla szkoły w Piecniku oczyszczalnia biologiczna 5 m3/dobę.

4.3. Gospodarka odpadami

Dominującą niemal-że jedyną formą unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich deponowanie na składowisku. Ewidencja deponowanych odpadów  prowadzona jest na bieżąco w jednostkach objętości. Po zainstalowaniu wagi z odczytem elektronicznym dane nt. ilości odpadów przyjmowanych na składowisko będą mogły być skorygowane.

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych na składowisko zajmują się trzy niezależne firmy, które posiadają wymagane prawem pozwolenia;.

- Spółka Robót Publicznych (Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 62) odbiera odpady komunalne z Mirosławca co tydzień a z pozostałych miejscowości gminy co 2 tygodnie. Teren ten obsługuje następującym taborem;

- samochód Star o pojemności 7 m3,

- samochód Jelcz o pojemności 6 m3,

- ciągnik C-360 z przyczepą o pojemności 7 m3.

- Firma Komunal-Transport A i K. Czarneccy S.C. (Ostrowiec 38 gm. Wałcz) odbiera odpady komunalne z terenu Osiedla XXX-lecia LLP. Na terenie wym. Osiedla ustawione są 24 pojemniki po 1000 l. Śmieci wywożone są 3 razy w tygodniu.

- Jednostka wojskowa ze swojego terenu w gm. Mirosławiec wywozi odpady komunalne sprzętem wojskowym.

Systemy zbiórki oparte są na pojemnikach 110 l i na kontenerach o pojemności 1100 l..

Odpady wywożone są na wysypisko usytuowane przy drodze Mirosławiec–Żabin ok. 1 km na północ od Mirosławca.

System selektywnej zbiórki odpadów jest na etapie początkowym. Na terenie gminy w 2002 r zebrano 12 Mg stłuczki szklanej, System ten nie obejmuje innych surowców wtórnych. Nie prowadzona jest odrębna zbiórka odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, takich jak świetlówki, baterie, opakowania po produktach naftowych, opakowania po środkach ochrony roślin. Odpady z sektora handlowego i publicznego odbierane przez tych samych przewoźników trafiają na to samo składowisko w Mirosławcu. Ilości ich nie są dokładnie znane.

Wg szacunków UMiG Mirosławiec w 2002 r. składowisko przyjęło ok. 2.200 Mg odpadów, przy czym na ilość tą składały się odpady z gminy Mirosławiec oraz część odpadów z sąsiednich gmin; Wałcz i Wierzchowo.

Biorąc pod uwagę wymienione „Planie gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego” W Tabeli 4.2. podano prognozę składu odpadów komunalnych dla gminy Mirosławiec na lata 2002 – 2003.

W kolejnej Tabeli 4.2. tym razem pochodzącej z „Planu gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego” podany został skład frakcyjny odpadów powstających na terenie  gmin powiatu wałeckiego, w tym również i gminy Mirosławiec. Przy opracowywaniu tej Tabeli posłużono się aktualnymi danymi odnoszącymi się do liczby mieszkańców Wałcza i poszczególnych gmin powiatu wałeckiego. Wyniki obliczeń przedstawiono też w formie graficznej (Rys. 4.1). Dane obliczeniowe mające odniesienie do gminy Mirosławiec pokrywają się całkowicie z podobnymi obliczeniami zamieszczonymi w wykonanym w 2000 r. opracowania „Program ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Mirosławiec”.

Z ww. opracowań wynika, że z terenu gminy Mirosławiec w ciągu roku powstaje 1500 Mg odpadów komunalnych i że w 65 % w bilansie odpadów gminy partycypuje miasto Mirosławiec. Ilości takie przyjęte zostały też w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego”.

* wg „Planu gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego” (ABRYS-Technika, 2003 r.)

Rys. 4.1. Ilości wytwarzanych odpadów w gminach powiatu wałeckiego.

Na terenie gminy nie prowadzona jest ewidencja odpadów gabarytowych i budowlanych. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, że co najmniej część tych odpadów trafia na ww. gminne składowisko.

Osady ściekowe. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych zaliczane są do odpadów komunalnych. W ich skład wchodzą osady ściekowe, piasek z oczyszczania piaskowników i skratki. Według „Planu gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego” (ABRYS–Technika, Poznań 2003 r.) na terenie gminy eksploatowana jest 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych (Mirosławiec). Powstające w niej osady ściekowe (33 Mg s.m. /rok) znalazły  wykorzystanie przy prowadzonej na bieżąco rekultywacji składowiska odpadów.

Instalacje do unieszkodliwiania

Składowisko jest praktycznie jedyną na terenie gminy instalacją unieszkodliwiana odpadów komunalnych. Usytuowane jest ono ok. 1 km na północ od Mirosławca.  Zbudowane zostało ono na działce o powierzchni 3,42 ha, w zagłębieniu terenowym (ok.12 m ppt) po eksploatacji kruszywa. Aktualnie eksploatowana kwatera obejmuje 2,05 ha powierzchni. Od południa i zachodu jego teren składowiska graniczy z lasem, a od północy z terenami gruntami rolnymi IV i V klasy.

Właścicielem składowiska jest miasto i gmina Mirosławiec. Zarządzane jest przez Spółkę Robót Publiczno-Drogowych Lucjan Romańczuk w Mirosławcu

Teren składowiska jest  ogrodzony siatką, prowadzony jest całodobowy dozór. Wokół składowiska znajdują się tereny leśne, w odległości do 1 km nie znajduje się zabudowa mieszkalna.

Zgodnie z wymogami ochrony środowiska  konieczne jest wyposażenie obiektu w wagę oraz wybudowanie budynku, którego jedna część spełniałaby funkcję garażu sprzętu wysypiskowego, w pozostałej części  według planów znajdowałyby się linia do segregacji, boksy na odzyskiwane surowce wtórne a także  wydzielone miejsce na sprzęt do rozdrabniania lub prasowania zbieranych selektywnie surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, makulatura i stłuczka szklana).

Składowisko zostało przekazane do eksploatacji 05 kwietnia 2001. Zgodnie z doku-mentacją projektową eksploatowane ma być do 2031 roku. Miasto i Gmina Mirosławiec posiada pozwolenie na jego użytkowanie .(decyzja  Starostwa Wałeckiego  Nr 135/2001  z dnia 05.04.2001 r.). Przegląd ekologiczny wym. obiektu opracował  Jarosław. Zieńko (70-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 22/3).

Po zainstalowaniu wagi z odczytem elektronicznym i przekazaniu do eksploatacji linii do segregacji omawiany obiekt z powodzeniem może pełnić funkcję Międzygminnego  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Zastosowane zabezpieczenie podłoża warstwą glin naturalnych o niskiej wartości współczynnika filtracji kf10 przez wielu specjalistów uważane jest za najlepsze z możliwych.

5. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5        i 74) jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21.

Zapisy dotyczące zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju znalazły się w II Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej przez Sejm RP w 2001 r. W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej.

Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych.

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia                i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.

Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.

Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć  podział mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane formy edukacyjne:

- pracowników samorządowych powiatów i gmin (zarząd i pracownicy urzędów);

- dziennikarze i nauczyciele,

- dzieci i młodzież;

- dorośli mieszkańcy.

Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:

  - Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód;

  - Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez ospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania składowiska odpadów.

  - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;

  - Poprawa stanu zieleni (parki, lasy);

  - Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej.;

  - Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony środowiska.

- Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE). Realizując na terenie gminy edukację ekologiczną, należy pamiętać, że bez aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy z władzami lokalnymi nie będzie możliwe rozwiązanie problemów ekologicznych, czyli wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym bowiem celem edukacji ekologicznej jest zmiana zachowań na proekologiczne wszystkich grup społecznych. Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania kampanii edukacji społeczeństwa związanej z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju na terenie objętym programem niezbędna jest sprawna koordynacja wszystkich działań edukacyjnych.

Z tego względu należy rozważyć możliwość utworzenia przy siedzibie władz gminy w Mirosławcu (w połowie drogi pomiędzy Wałczem a Drawskiem Pomorskim) Centrum Edukacji Ekologicznej, które byłoby odpowiedzialne za prowadzenie edukacji ekologicznej. Głównym celem działalności Centrum byłoby koordynowanie i wspieranie już podjętych działań edukacyjnych przez władze powiatów i poszczególne gminy obu powiatów, a także inicjowanie nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Największe rezultaty przynoszą bowiem niekonwencjonalne, jednocześnie efektywne działania edukacyjno–informacyjne, adresowane do różnych środowisk. Należy również pamiętać, że podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma nie tylko odpowiednia edukacja ekologiczna ale też zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku.

W pierwszy etapie funkcjonowania RCEE, wystarczające jest zatrudnienie jednej osoby. Z chwilą skoordynowania wszystkich działań oraz opracowania dalszych wspólnych przedsięwzięć może nastąpić konieczność poszerzenia składu osobowego Centrum. Przejęłoby ono równocześnie zadania związane z pozyskiwaniem środków na zaplanowane działania.

Działania edukacyjne prowadzone przez Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej powinny objąć trzy zasadnicze segmenty:

- Edukację ekologiczną obejmującą decydentów (pracownicy samorządowi, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni), oraz osoby mające przekazywać informacje pozostałym grupom społecznym (nauczyciele, dziennikarze, pracownicy służb komunalnych);

- Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży opartą na ścisłej współpracy z placówkami oświaty;

- Edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowanej między innymi przez politykę medialną oraz prowadzenie okresowych akcji ekologicznych obejmujące wszystkich mieszkańców np. sprzątanie świata, wystawy, konkursy, festyny.

- Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa

Decydenci. Do pierwszej grupy decydentów należy zaliczyć przede wszystkim burmistrzów, wójtów, sołtysów oraz radnych. Do nich w dużej mierze należy podejmowanie działań z zakresu planowania, programowania i rozwoju. Przekładają się one później na działania inwestycyjne i organizacyjne, związanych z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki organizacyjnej. W związku z tym umocowaniem organizacyjnym osoby te powinny posiadać odpowiednią wiedzę. Często osoby te z uwagi na poziom wykształcenia i bardzo dobre rozeznanie w problematyce ekologicznej nie wymagają dodatkowego dokształcania. Elementami edukacji ekologicznej wśród tej grupy powinny być organizowane dla nich spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje z praktykami, którzy realizują podobne zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na własnym terenie.

Drugą grupą osób („decydenci pośredni”), które powinny zostać objęte akcją edukacyjną w pierwszej kolejności są osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontaktu z szerszą grupa mieszkańców. Do grupy tych osób należy zaliczyć między innymi nauczycieli, dziennikarzy, księży a także pracowników służb komunalnych. Prowadzenie wśród tej grupy osób edukacji powinno koncentrować się powinno na zapewnienia dostępu do jak najszerszych zasobów materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, książki, wydawnictwa multimedialne). Istotne jest aby osoby szczególnie z tej grupy, jako grupy dużego zaufania społecznego, w sposób rzetelny przedstawiały wszystkie aspekty planowanych do wprowadzenia inwestycji czy zmian w zakresie zagadnień ochrony środowiska. Muszą być przygotowani do spotkania z ludzi o różnym poziomie świadomości ekologicznej i umieć odpowiednio dostosować formę przekazywanych informacji.

Edukacja dzieci i młodzieży. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że wprowadzane inwestycje i zmiany, będą znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa. Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, itp. W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także model konsumpcyjny w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego użytku. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej mierze powinna opierać się na placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu obejmującego tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane     w realizowane w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. Dotyczy to większości nauczanych przedmiotów. Powinny to być krótkie „wtrącenia”        w ramach danego przedmiotu np. fizyki, chemii, geografii, matematyki. Dodatkowo wskazane poświęcenie np. jednej godziny wychowawczej w miesiącu tylko (lub                      w większości) na zagadnienia związane z edukacja ekologiczną.

Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie w stosunku do dzieci i młodzieży zastosowanie także innych form przekazu. Powinny to być różnego rodzaju konkursy np. rywalizacje miedzy klasami czy szkołami, wycieczki np. na składowisko czy do rezerwatu przyrody, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, a jednocześnie na miejsca ewentualnych dzikich wysypisk odpadów lub wylewisk ścieków.

Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosły oczekiwane efekty niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane informacje powinny w dużej mierze odnosić się do najbliższego otoczenia (miejsca zamieszkania) czyli gminy. Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”. Wymiernym efektem prowadzonej edukacji będzie ostatecznie poprawa stanu środowiska na terenie własnym gminy.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie gminy w tym zakresie, mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska lokalnego, które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Dotyczy to zarówno wsparcia programowego jak i finansowego, przygotowywanych przez poszczególnych nauczycieli czy całe placówki szkolne działań. Komórką, która powinna się zająć koordynacją wszelkich kontaktów i działań pomiędzy samorządami a placówkami oświaty powinno być RCEE.

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla samorządów przykładami wspierania ekologicznych działań szkoły są między innymi współfinansowanie, wspólna organizacja i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:

- organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

- programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska,

- konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej,

- prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,

- wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień związanych z gospodarka odpadową, ekologią i ochroną środowiska,

- wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań,

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (i nie tylko) zasadne jest także podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi tzw. NGO (Non-Governmental Organization). Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia zakresu merytorycznego prowadzonych działań z drugiej zaś strony pozwoli na obniżenie jej kosztów. Wielokrotnie z racji swych działań statutowych organizacje te świadczą swą pomoc w formie nieodpłatnej.

Do największych organizacji ekologicznych działających na terenie całego kraju można zaliczyć między innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, Federacja Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra.

Edukacja dorosłych. Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą, zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, rozgłośnie radiowe, telewizja) nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz  z informacjami o konkretnych działaniach.

Media w kampanii informacyjnej. Niezbędnym elementem pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest wsparcie prowadzonych działań w środkach masowego przekazu. Media poprzez spore możliwości oddziaływania, spełniają ważną rolę w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu dotarcie z treściami ekologicznymi głownie do osób dorosłych. W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna być oparta w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio) a także z racji znacznego wzrostu jego znaczenia również o internet.

Gmina Mirosławiec ma już pewne osiągnięcia  w edukacji ekologicznej. Szkoły podstawowe w Mirosławcu i w Picniku brały udział w akcji „Sprzątanie świata”. Ponadto uczniowie wszystkich szkół brali udział w I Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym 2002 „AGENDA 21„ organizowanym przez Ogród Dendrologiczny w Przelewicach zdobywając m.in. I miejsce w kategorii klas I-III szkół podstawowych  Zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych w szkołach przede wszystkim na lekcjach przyrody i na godzinach wychowawczych.

6. ZADANIA DLA GMINY WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I STRATEGII ROZWOJU POWIATU WAŁECKIEGO

„Program ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” jest spójny z analogicznym programem dla województwa zachodniopomorskiego. Uwzględnia on wydaną w czerwcu 2001 r. i pozostającą w aktualności „Strategii rozwoju społeczno-gospodar-czego powiatu wałeckiego do 2010 r.”. Strategia ta uwzględniona została w podobnych bardziej uszczegółowionych strategiach rozwoju dla miasta Wałcza i gmin powiatu wałeckiego , w tym również i dla gminy Mirosławiec.

W „Strategii rozwoju   …” w zakresie ochrony środowiska założone zostały konkretne cele nadrzędne i pośrednie i planowane zadania dla gmin i powiatu.

Cel nadrzędny dla powiatu to koordynowanie działań gospodarczych w kierunku zachowaniem walorów środowiska naturalnego.

Cele pośrednie i zadanie dla gmin i powiatu:

- poprawa jakości wód powierzchniowych ich ochrona przed zanieczyszczeniem;

- ochrona bioróżnorodności i walorów przyrodniczych;

- ochrona zasobów wód podziemnych;

- zwiększenie lesistości rejonu i czystości powietrza atmosferycznego.

Zadania dla gmin w związku z inwestycjami określono w pkt 4.1.1 i  pkt 6.3 „Strategii”.

Najważniejszym celem jest stworzenie stałych miejsc pracy i nowych źródeł dochodu dla ludności. W Strategii znalazł się zapis, że „warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest stworzenie nowoczesnej i dostępnej infrastruktury technicznej umożliwiającej korzystanie z terenów rolnych jak i gruntów przeznaczonych na cele komunalne, przemysłowe oraz rekreacyjno-kulturalne”. Realizacja tego celu następować będzie poprzez modernizację istniejącej i budowę nowych elementów infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska naturalnego. Inwestycje te dotyczą przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Wyszczególniono je poniżej:

Inwestycje wodno-kanalizacyjne. Pierwszoplanowe zadania dla  gmin to:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w gminach,

- dostosowanie parametrów jakościowych wody pitnej do wymogów unijnych,

- utrzymywanie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do poziomów wynikających z wydanego przez Starostę Wałeckiego pozwolenia wodno-prawnego .

Najbliższa dekada powinna doprowadzić do zakończenia realizacji inwestycji wodociągowych i inwestycji związanych z gospodarką ściekową. Zadania gminy Mirosławiec w tym zakresie dotyczą:

- modernizacji  istniejącej  sieci  wodociągowej,

- budowa wodociągów dla wsi Jabłonkowo, Jabłonowo,

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mirosławcu wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej zgodnie z wariantem IV opisanym w „Programie kanalizacji gminy Mirosławiec” zakładającym skanalizowanie wszystkich większych miejscowości i kierowanie ścieków do oczyszczalni w Mirosławcu.

- wdrożenie i promocja systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w  małych jednostkach osadniczych i indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Inwestycje melioracyjne. Nie są wymagane poważne inwestycje zabezpieczające przed powodziami. Melioracje szczegółowe typu nawadniającego użytki rolne powinny być realizowane przez właścicieli gruntów działających indywidualnie jak i zrzeszonych w spółki wodne. Zapotrzebowanie na zadania inwestycji melioracyjnych  powinny być ukierunkowane przede wszystkim na:

- zapobieganie dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych,

- modernizację i konserwację melioracyjnych urządzeń szczegółowych.

Zadania dla gminy Mirosławiec obejmują bieżące reagowanie na zgłoszenia rolników,  w ramach własnych budżetów gminnych i województwa zachodniopomorskiego.

Energetyka. Urządzenia sieci elektroenergetycznych wystarczają na potrzeby gospodarstw domowych oraz drobnego przemysłu i usług, chociaż w przypadku awarii na sieci przesyłowej WN i SN występuje brak zapewnienia drugostronnego zasilania.

- Strategia rozwoju powiatu zakłada ograniczenie spalania węgla przez zakłady energetyki cieplnej i lokalne kotłownie głównie poprzez zmianę paliwa, np. zasilanie gazowe bądź  olejowe bądź przez energetyczne wykorzystanie biomasy. Zapoczątkowany proces gazyfikacji sieciowej terenów gminy Mirosławiec powinien być kontynuowany. Proces ten nie jest traktowany jako pierwszoplanowy z powodu powszechnie znanych ograniczeń środków finansowych jakimi mogą dysponować gminy i w kontekście pierwszoplanowych zadań ochrony czystości wody i ziemi, jak również, z powodu zaopatrywania się gospodarstw domowych w gaz butlowy, dostępny bez zakłóceń od kilku lat.

- Dla gminy Mirosławiec zaplanowano modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miasta i termomodernizację Ośrodka Kultury i niezależnie przyłączenie ciepłociągu do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni.

Gospodarka odpadami – składowanie odpadów

- Kompleksowe opracowanie koncepcji stworzenia właściwych warunków terenowych do składowania i utylizacji odpadów na wysypisku obsługującym mieszkańców gmin dwóch powiatów; drawskiego i wałeckiego. Szczegółowy opis proponowanego systemu podany został w stanowiącym część niniejszego Programu ochrony środowiska  „ Planie gospodarki odpadami dla gminy Mirosławiec”. Zakłada się poddanie koncepcji pod dyskusję społeczną w gminach z uwzględnieniem newralgicznych elementów, którymi mogą okazać się koszt inwestycji, lokalizacja wysypiska, cena jednostkowa usług, doposażenie inwestycyjne, poprawa stanu nawierzchni dróg wiejskich - zadanie do realizacji głównie ze środków pomocowych UE wymaga współdziałania  władz  gmin  powiatów  wałeckiego  i  drawskiego a także ewentualnie gmin sąsiednich z innych  powiatów oraz współdziałania władz powiatów i gmin.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Przedmiotem zbiórki powinny być objęte rodzaje odpadów wyszczególnione zarówno w powiatowym jak i gminnym planie gospodarki odpadami.

Drogi. Gęstość sieci dróg jest wystarczająca. Jednak ich jakość musi ulec zdecydowanej poprawie, dotyczy to dróg krajowych Nr 10 i Nr 22, dróg wojewódzkich, powiatowych, miejsko-gminnych i zakładowych.

- Z obiektów wyszczególnionych w „Programie ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” dla gminy Mirosławiec szczególnie ważna jest modernizacja drogi krajowej nr 10 Szczecin-Bydgoszcz z budowa obwodnicy w Mirosławcu. Modernizacji drogi powinna towarzyszyć infrastruktura okołodrogowa, w tym parkingi, stacje paliw i myjnie samochodowe (aktualnie na terenie gminy 2 myjnie, planowanme są jeszcze 3) – realizacja inwestycji głownie ze środków unijnych i prywatnych, udział gminy w finansowaniu – symboliczny. Zadania dla władz powiatu wałeckiego/ Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu/.

- Przygotowanie programu modernizacji i remontów dróg gminnych będących w zarządzie gminy Modernizacja wymaga m.in. uwzględnienia poprawy nawierzchni a także budowę chodników, parkingów i miejsc postojowych. Finansowanie zadań ze środków budżetów gmin, dostępnych funduszy krajowych oraz środków pomocowych UE. Pozyskanie środków pomocowych głownie strukturalnych UE, wymaga współdziałania gmin w związku gmin. W „Programie ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego’ założona została budowa na terenie gminy Mirosławiec drogi do Drzewoszewa.

Turystyka i rekreacja.

Zadania kierunkowe dla gminy Mirosławiec wymagające współdziałania władz gminnych i powiatowych;

- Korelacja działań w zakresie ochrony zasobów naturalnych z planem rozwoju infrastruktury turystycznej.

- Racjonalne zagospodarowanie istniejących zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki. / tereny leśne, zbiorniki wody  i tereny  przy zbiornikach wód, tereny prawnie chronione/.

- Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju turystyki.

Mając na uwadze ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania rejonu Jez. Wielki Bytoń, który jest rezerwatem przyrody w rejonie Gmina Mirosławiec zakłada budowę  infrastruktury turystycznej przy nie objętym szczególną ochroną Jeziorze Kosakowo.

W „Programie ochrony środowiska dla powiatu wałeckiego” założone zostały ponadto i inne zadania związane z ochroną  bioróżnorodności i walorów przyrodniczych z ochroną zasobów wód podziemnych, ze zwiększaniem zalesienia terenu i poprawą czystości powietrza. Pozostają one aktualne i dla gminy Mirosławiec.

Większość tych zadań jest realizowana przez wszystkie gminy powiatu na bieżąco. Zadania związane z ochroną bioróżnorodności i walorów przyrodniczych – zgodnie ze „Strategią rozwoju …” .realizowane mają być przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Regionalną  Dyrekcją  Lasów  Państwowych  w  Pile  oraz  Dyrekcją  Drawieńskiego  Parku  Narodowego  Zadania te wiążą się głównie z projektem Wałeckiego Parku Krajobrazowego oraz z monitoringiem i ochroną użytków ekologicznych, pomników przyrody, itp.

Zadania szczegółowe do realizacji przez gminę wyszczególniono w dalszej części niniejszego opracowania.

# 7. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2007 Z PERS-PEKTYWĄ NA LATA PÓŹNIEJSZE

Program działań inwestycyjnych obejmuje:

- zadania własne gminy (zadania finansowane bezpośrednio z budżetu gminy).

- zadania koordynowane (zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw i ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wyższego).

Przy realizacji powyższych zadań w pierwszym etapie niezbędne będzie uruchomienie środków z budżetu gminy, a następnie możliwe byłoby uruchamianie środków z dotacji, pożyczek i innych źródeł (po wcześniejszym ich uzyskaniu).

Nakłady na realizację wielu zadań na lata 2004 – 2007 nie zostały szczegółowo określone ze względu na brak ostatecznych projektów ich realizacji. Dlatego też konieczne będzie uzgadnianie na początku każdego roku przedsięwzięć na następny rok, co pozwoli na wystąpienia z wnioskami wstępnymi o poparcie finansowe ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, EKOFUNDUSZ-u lub funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska gmina Mirosławiec sporządza co dwa lata raporty z wykonania Programu. Raporty przedstawiane są Radzie Gminy.

W celu obniżenia ponoszonych jednorazowo nakładów inwestycyjnych proponuje się wdrażanie etapowe kolejnych zadań.

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego Programu, należy dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych. Kolejność realizacji dopuszcza się wg przyjętych przez Radę Gminy priorytetów.

Tabela 7.1. Zbiorcze zestawienie zadań do realizacji na terenie gminy Mirosławiec

w latach 2004-2011.

| OCHRONA ZASOBÓW I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wraz z roz-budowa oczyszczalni o 350 m3/d według „Programu kanalizacji gminy Mirosławiec” z lutego 2000 r. (Wariant IV) wyszczególnienie prac do wykonania w załączeniu | 2004-2007 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 5.000,- |  |  | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE |
| 2. |  | Przystosowanie oczyszczalni w Mirosławcu do usuwania ze ścieków związków biogen-nych | 2007-2012 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | Brak danych |  |  | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE |
| 3. |  | Budowa stawów doczyszcza-jących ścieki odprowadzane z oczyszczalni ścieków | 2005-2007 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | szacunkowo 200 |  |  | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, |
| 4. |  | Zwodociagowanie wsi Jabłonowo i Jabłonkowo + budowa sieci wodociągowej | 2004-2007 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | Szacunkowo 1.000 |  |  | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE |
| 5. |  | Konserwacja sieci wodocią-gowej i gminnych ujęć wody Konserwacja sieci kanalizacyjnej | prace ciągłe |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 50/rok |  |  | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska |
| GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie |  |  | Termin realizacji |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  | Źródła finansowania |  |
| 1. |  | Przekształcenie składowiska w Mirosławcu w Rejonowy-Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, z sortownią i kompostownią, wg koncepcji podanej w „ Planie gospodarki odpadami dla gminy Mirosławiec” |  |  | 2005-2010 |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 5.000 |  | fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |  |
| 2. |  | Wdrażenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy |  |  | 2004-2006 |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 100 + 10/rok |  | WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |  |
| 3. |  | Likwidacja „dzikich wysypisk” |  |  | 2004-2006 |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 10/rok |  | budżet gminy |  |
| OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie |  |  | Termin realizacji |  | Jednostki odpowiedzialne |  |  |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] | Źródła finansowania |  |  |
| 1. | Dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej |  |  | 2004-2007 |  | UMiG Mirosławiec |  |  |  | *) | Budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki UE |  |  |
| 2. | Wspieranie indywidualnych inwestycji polegających na zamianie ogrzewania węglo-wego na olejowe lub gazowe |  |  | 2004-2007 |  | UMiG Mirosławiec |  |  |  | *) | budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE |  |  |
| 3. | Modernizacja istniejących kotłowni |  |  | 2004-2007 |  | UMiG Mirosławiec |  |  |  | *) | Budżet Gminy, fundusze ochrony środowiska, |  |  |
| 4. | Rozbudowa sieci ciepłow-niczej Mirosławca |  |  | 2004-2007 |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 100 |  | Budżet Gminy |  |  |
| 5. | Redukcja uciążliwej emisji z ferm hodowlanych na terenie gminy i Zakładu „Paszutil” |  |  | 2004-2007 |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 300 |  | właściciele zakładów |  |  |
| PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Stały monitoring i nadzór zakładów mogących stwarzać zagrożenie: (UTILPASZ”, stacje benzynowe | praca ciągła |  |  |  |  | WIOŚ, UMiG Mirosławiec |  | 20/rok |  |  | Budżet WIOŚ |
| OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Bieżące utrzymanie i ochrona obszarów cennych przyrod-niczo (rezerwaty, pomniki przyrody, park krajobrazowy) | praca ciągła |  |  |  |  | Nadleśnictwo, UMiG Mirosławiec |  | 100/rok |  |  | Lasy Państwowe, Urząd Gminy, Urząd Wojewódzki |
| 2. |  | Uwzględnianie w miejsco-wych planach zagospodarz-wania przestrzennego obszarów chronionych oraz zasad ochrony przyrody i krajobrazu | praca ciągła |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | - |  |  | UMiG Mirosławiec |
| 3 |  | Utrzymanie parków pałaco-wych lub dworskich i zieleni miejskiej | prace ciągłe |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 4. |  | Promowanie rolnictwa ekologicznego i zintegrowa-ego (realizacja programów rolno-środowiskowych) na obszarach cennych przyrodni-czo; promocja żywności ekologicznej | praca ciagła |  |  |  |  | Starostwo powiatowe UMiG Mirosławiec |  | 10/rok |  |  | budżet gminy |
| 5. |  | Promowanie agroturystyki w gminie |  |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  |  |  |  | budżet gminy |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Budowa obwodnicy Mirosławca na drodze krajowej nr 10 | . |  |  |  |  | Zarząd Budowy Dróg i Autostrad, Urząd Gminy |  | szacunkowo 20.000 |  |  | środki UE, Urząd Marszałkowski, UMiG Mirosławiec |
| RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Ukierunkowanie się władz gminy na możliwości rozwoju energetyki w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej w gminie | praca ciągła |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 10/rok |  |  | budżet Gminy |
| 2. |  | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat korzyści płynących z wykorzystania źródeł odnawialnych | praca ciągła |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec organizacje pozarządowe |  | 5/rok. |  |  | budżet Gminy |
| 3. |  | Włączanie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania przestrzennego i planów rozwoju regionalnego | . |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | . |  |  | budżet Gminy |
| OCHRONA GLEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Podnoszenie świadomości ekologicznej rolników na temat bezpiecznego stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin | praca ciągła |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec organizacje pozarządowe |  | 5 |  |  | budżet gminy |
| 2. |  | Promowanie i wdrażanie rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego (realizacja programów rolno-środowiskowych) | 2004-2007 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec organizacje pozarządowe |  | 10/rok |  |  | budżet gminy |
| OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Zalesianie gruntów porolnych | praca ciągła |  |  |  |  | Starostwo powiatowe |  | 30/rok |  |  | fundusze centralne, prywatni właściciele |
| 2. |  | Wprowadzenie zadrzewień na terenach intensywnej produkcji rolnej oraz wzdłuż dróg | praca ciągła |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec rolnicy, Zarządy Dróg |  | 10/rok |  |  | budżet Gminy, prywatni właściciele |
| TURYSTYKA I REKREACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Opracowanie programu sozotechnicznego szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, ścieżek rowerowych, wyznaczonych miejsc campingowych, parkingów na terenie gminy | 2005-2006 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec Starostwo powiatowe |  | 20 |  |  | budżet Gminy, WFOŚiGW środki pomocowe UE |
| 2. |  | Zagospodarowanie turystyczne Jez. Kosakowo | 2004-2007 Po 2007 r. |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | 200 1.000 |  |  | UMiG Mirosławiec prywatni inwestorzy |
| 3. |  | Budowa nowych lub modernizacja istniejących parkingów samochodowych przy drodze krajowej nr 10 | 2004-2012 |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | *) |  |  | UMiG Mirosławiec prywatni inwestorzy. |
| 4. |  | Modernizacja lub budowa drogi do Drzewoszewa | . |  |  |  |  | UMiG Mirosławiec |  | *) |  |  | WFOŚiGW PFOŚiGW budżet Gminy |
| WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI GMINAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Ostateczne zawiązanie Celowego Związku Gmin | 2004 -2005 |  |  |  |  | urzędy gmin, starostwa powiatowe |  | 20 |  |  | Budżet Gminy |
| 2. |  | Ścisła współpraca gmin przy zadaniach z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólną gospodarkę odpadami | praca cięgła |  |  |  |  | UMiG |  | 10 |  |  | Budżet Gminy |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Zadanie | Termin realizacji |  |  |  |  | Jednostki odpowiedzialne |  | Szacunkowy koszt [tys. zł] |  |  | Źródła finansowania |
| 1. |  | Powołanie Międzygminnego Centrum Edukacji Ekologicznej | 2004-2005 |  |  |  |  | Związek Gmin, UMiG |  | 500 |  |  | Organizacje pozarzą-dowe, Starostwa powiatowe w Drawsku i w Wałczu WFOŚiGW |
| 2. |  | Organizowanie szkoleń z zakresu kodeksu dobrych praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego | praca ciągła |  |  |  |  | Starostwo, organizacje pozarządowe, |  | 20/rok |  |  | budżet Gminy, środki pomocowe UE, |
| 3. |  | Propagowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy poprzez: ulotki, plakaty, kalendarze, festyny, konkursy etc. |  |  |  |  |  | Urząd Gminy, Dyrekcja szkół, Związek Międzygminny |  | 20/rok |  |  | budżet Gminy, fundacje rządowe i pozarządowe |

*)  - brak danych

Dla Gminy Mirosławiec zakłada się realizację wielu zadań, z których kilka – według szacunków własnych - wymaga .wielomilionowych nakładów. Gmina Mirosławiec w przeliczeniu na 1 mieszkańca ma dochody poniżej średniej krajowej.  Realizacja wielu ambitnych zadań, które uznano za konieczne, a które dotyczą przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi, znacznie przekracza możliwości sfinansowania przez gminę do 2010 r.  W tej sytuacji wykonanie ich będzie wymagać znacznego dofinansowania przez jednostki zewnętrzne Szczególna uwaga powinna być zwrócona przez władze gminy  na możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (publikacja dot. wym. funduszy w załączeniu).

Dla oceny możliwości finansowych gminy w Tabeli 7.2. przytoczono dane nt jej przychodów i wydatków.

Tabela 7.2.  Bilanse przychodów i wydatków gminy Mirosławiec w latach  2000-2003

| Dochody/wydatki [tys. zł] | Lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Dochody ogółem w tym: | 7.290 | 7.464 | 7.463 | 8.348 | 9.394 |
| - własne | 3.150 | 3.418 | 3.555 | 3.791 | 3.106 |
| - na mieszkańca | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Wydatki ogółem | 7.290 | 7.415 | 7.748 | 8.876 | 11.501 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem w tym: | 1.724 | 1.247 | 710 | 1.785 | 2.737 |
| - na ochronę środowiska (w tym systemy oczyszczania ścieków) | 237 | 279 | 381 | 181 | 60 |
| - na gospodarkę wodną | 10 | 10 | 170 | 115 | 90 |
| Pochodzenie środków na inwestycje: | 1.728 | 1.247 | 710 | 1.785 | 2.737 |
| - budżet gminy | 1.728 | 716 | 540 | 1.343 | 2.557 |
| - fundusze krajowe | 0 | 531 | 170 | 442 | 180 |
| - fundusze zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.  ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Jednym z elementów procesu wdrożenia Programu jest jego monitorowanie polegające na ciągłym systemie obserwacji i kontroli realizacji zadań Programu.

Dla oceny wdrażania Programu niezbędny jest dobór wskaźników monitorowania postępów przypisanych do poszczególnych celów. Szczególnie ważnym elementem w tym zakresie  jest monitoring środowiska prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, będący systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Funkcjonowanie monitoringu środowiska w skali całego kraju koordynuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podstawowym zadaniem monitoringu jest: informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych, dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska, analiza procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, dostarczenie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska (modelowanie i prognozowanie).

Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju tj. od stycznia 1999 roku powiat wałecki włączony został do województwa zachodniopomorskiego. Prawdopodobnie ze względu na ograniczone nakłady finansowe zakres monitoringu w obrębie powiatu wałeckiego w porównaniu do lat 1995-1998 niestety uległ zmniejszeniu. Przykładowo z ostatniego okresu jest niewiele danych nt jakości wód powierzchniowych i podziemnych z tego terenu. Należy mieć nadzieję, że sytuacja w tym zakresie ulegnie poprawie w najbliższym czasie.

Mierniki realizacji Programu (na podstawie „II Polityki Ekologicznej Państwa” i niezależnie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”):

- Ochrona zasobów wodnych – cele - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wód w zlewniach oraz ochrona przed powodzią – mierniki;

- jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych;

- jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib);

- udział ścieków komunalnych nieoczyszczonych;

- udział ścieków przemysłowych nieoczyszczonych;

- udział ścieków oczyszczanych biologicznie;

- stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej;

- udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej;

- udział mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej;

- zużycie wody do celów bytowych na osobę;

- zużycie wody przez zakłady przemysłowe;

- pojemność użyteczna zbiorników retencyjnych.

- Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami – cele - ochrona gleb przed degradacją, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, wdrożenie nowoczesnego systemu odzyskiwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów – mierniki;

- wielkość powierzchni zdegradowanej;

- wielkość powierzchni zrekultywowanej i przywróconej do stanu właściwego;

- wskaźniki degradacji gleb;

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/mieszkańca na rok;

- liczba miejscowości stosujących segregację odpadów;

- liczba zakładów, które złożyły informację o wytwarzanych odpadach;

- ilość odpadów wykorzystanych gospodarczo w zakładach;

- procent odpadów komunalnych składowanych;

- liczba składowisk odpadów nie odpowiadających standardom technicznym.

- Ochrona powietrza atmosferycznego, przeciwdziałanie hałasowi i wpływowi pól elektromagnetycznych – cele; redukcja emisji gazów cieplarnianych, promowanie i wdrażanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zminimalizowanie uciążliwego hałasu, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – mierniki;

- poziom zanieczyszczeń powietrza;

- poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową;

- % energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

- poziom hałasu w centrum emisji;

- długość zbudowanych ekranów akustycznych;

- Ochrona przyrody i krajobrazu – cele - utrzymanie i racjonalne wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych w powiecie oraz systematyczne zwiększanie jego lesistości – mierniki;

- % powierzchni zalesionej;

- % powierzchni parkowej w miastach;

- % powierzchni obszarów prawnie chronionych;

- struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanu;

- powierzchnia nowych zalesień.

- Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska, obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko, awarie przemysłowe – cele - minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko – mierniki;

- opracowane zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze;

- liczba kontroli w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych;

- liczba zdarzeń o znamionach NZŚ;

- wielkość szkód wyrządzonych przez NZŚ.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej jest uwarunkowane szeregiem zmian przepisów związanych z ochroną środowiska przystosowawczych do przepisów unijnych. Wiąże się to z koniecznością szkolenia pracowników w zakresie zachodzących zmian i nowych zadań. Kolejnym ważnym zadaniem jest znajomość możliwości i procedur pozyskiwania środków pomocowych UE na zadania związane z ochroną środowiska oraz współpraca w tym zakresie pomiędzy instytucjami wyższego szczebla i samorządów lokalnych.

# 9. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Źródła finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska (gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, hałas i promieniowanie elektromagnetyczne) można podzielić na trzy grupy:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Kredyty bankowe można podzielić na:

-	kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

-	kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

-	kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

Instytucje finansowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozostaje nadal największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zasady funkcjonowania Narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Rozdz. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, programy 
i przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii, często mających eksperymentalny charakter, monitoring ochrony przyrody, zalesianie obszarów szczególnie chronionych lub wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzą, ekspertyzy, badania naukowe, likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie odpadów pochodzących z zastarzałych źródeł zanieczyszczeń (mogilniki), utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pochodzących z terenu województwa świętokrzyskiego.

W województwie świętokrzyskim WFOŚiGW przygotowuje na wzór NFOŚiGW listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowane z jego środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) utworzony został w związku z reformą administracyjną państwa na początku 1999 r. wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie posiadają osobowości prawnej.

Dochód powiatowego funduszu stanowi:

- 10 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar związanych z niezgodnym z przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem lub magazynowaniem,

- 10 % wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu.

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Środki powiatowego funduszu (zgodnie z POŚ, art. 406 i 407) przeznacza się na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

- oraz na inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochód gminnego funduszu stanowi:

- 100 % wpływów z opłat i kar za usuwanie z terenu gminy drzew i krzewów,

- 50 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar związanych 
z niezgodnymi przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem i lub magazynowaniem,

- 20 % wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także wpływów 
z administracyjnych kar pieniężnych.

Gminny fundusz nie jest prawnie wydzielony ze struktury organizacyjnej gminy, podobnie jak PFOŚiGW nie ma osobowości prawnej i nie może udzielać pożyczek. Celem GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminie.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Fundusz ten dzieli się na terenowy i centralny. Środkami Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środkami funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa.

Fundusz Leśny

Fundusz leśny tworzy się w Lasach Państwowych w oparciu o ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. Środkami funduszu dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Środki funduszu leśnego można również przeznaczyć na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

EKOFUNDUSZ

Geneza EKOFUNDUSZ-u sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50% pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się też gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją terenów skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. 
Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa – nawet 80%.

Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronę środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Zagraniczne środki pomocowe

Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska są finansowane również ze środków pochodzących z zagranicy.

Generalną zasadą kierowania środków pochodzących z pomocy zagranicznej na wspieranie projektów ochrony środowiska jest uzyskanie efektów, które można łatwo upowszechnić. W realizacji tych projektów powinny być zaangażowane środki finansowe inwestora.

Pomoc, której udzielają nam inne kraje, przynosi również korzyści inwestującym. Przedmiotem pomocy są uzgodnione projekty, a więc takie, które odpowiadają kierunkom polityki ekologicznej obydwu krajów. Ponadto, z powodu zróżnicowania kosztów krańcowych redukcji zanieczyszczeń, efektywność wydania jednego dolara na inwestycje środowiskowe w Polsce jest kilkakrotnie wyższa niż wydanie tego dolara w państwach zachodnich.

Pomoc bilateralna

Polska otrzymuje pomoc finansową z różnych krajów na podstawie umów bilateralnych. Pomoc bilateralną w zakresie ochrony środowiska otrzymujemy od dziewięciu krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Pomoc zagraniczna dla ochrony środowiska w Polsce jest otrzymywana od 1990 roku, a pierwszym krajem, który ją zaoferował była Szwecja.

Znaczna część środków wspierających przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce pochodziła z Danii, Holandii, Niemiec, USA i Szwecji. Łączna wielkość zaangażowania finansowego tych państw stanowi 83,2 % pomocy bilateralnej ogółem.

W całości pomocy, pierwsze miejsce zajmują projekty dotyczące ochrony atmosfery. Relatywnie wysoki udział w przyznanej pomocy mają również projekty w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej. Pozostałe dziedziny ochrony środowiska nie mają tak znaczącego udziału w całości pomocy bilateralnej.

Należy również wspomnieć o programach realizowanych ze środków zagranicznych, które nie mają bezpośredniego celu ochrony środowiska, ale ich realizacja ma pośredni dodatni wpływ na środowisko i na warunki życia ludzi. Są to między innymi projekty realizowane we współpracy z ministerstwem rolnictwa, gospodarki spraw wewnętrznych i administracji, itp.

Także na poziomie województw i gmin rozwijają się różne formy współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami, regionami z zagranicy, które w pewnym stopniu obejmują również przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska.

Programy pomocowe Unii Europejskiej

Finansowe wsparcie Unii Europejskiej ułatwia przyjęcie wspólnotowego dorobku prawnego w kluczowych sektorach, w tym także w sektorze ochrony środowiska. W latach 2000 – 2006 Polska korzysta ze środków pomocowych pochodzących z funduszy przedakcesyjnych tj. ISPA, PHARE i SAPARD. Funduszy tych nie omawia się, gdyż z uwagi na wejscie Polski do Unii Europejskiej nowe wnioski na korzystanie z tych funduszy już nie wpływają..

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej tj. po 1 maja 2004 r. Polska zyskała dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Kohezji, przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Będą one niewątpliwie nadal pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie, szczególnie przez samorządy.

Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF),

- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund – ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji”,

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:

- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy,

- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,

- działalność badawczo-rozwojowa,

- inwestycje związane z ochroną środowiska.

W załączniku 2 zamieszczono publikację A. Malarza (Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska) na temat możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności m.in. przez samorządy.

Informacje na tenże temat publikowane są ponadto na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i wielu powiatów.